 Lot 2. Serveis d’administració electrònica.

Control de versions d'HELIUM
29 de Maig de 2025
Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears
Lot 3 (Serveis de tramitació d’expedients electrònics)

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte
# Control de versions del document
Control de Canvis
Data	Autor	Versió	Canvis
26/10/2018	Limit Tecnologies	v1.0	Versió inicial

Revisat per
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Aprovat per
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Llista de distribució
Nom	Àrea, departament o empresa	Correu electrònic

Índex

# Històric de versions
## v3.2.96
Data:
26/10/2018
Resum:
Resolució d'errors relacionats amb l'Arxiu digital de la CAIB.

Canvis realitzats en la versió 3.2.96:
- #1214 Error pdf header finalitzant expedient amb documents .odt sense signar.
- #1206 Acceptar redireccions en la finestra per veure documents firmats.
- #1210 Error de visualització de document amb firma en la capçalera de només lectura de la tasca.
- #1182 Comportament erroni firmant amb applet.
- #1208 El procés de firma no guarda l'extensió del document a l'Arxiu.
- #1209 No es llença error si el plugin de firma en servidor no està ben configurat.
- #1212 Error adjuntant nou document tramitació massiva d'expedients.

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Afegir la propietat app.arxiu.verificacio.baseurl per poder visualitzar els detalls de les signatures dels documents signats a l'Arxiu amb la URL del servei de CONCSV. S'han de configurar les propietats de l'entorn amb el valor correcte del servei CONCSV en el cas d'integrar-se amb l'Arxiu digital. UExemple de l'entorn de DES.
# URL base per a la verificació de firmes app.arxiu.verificacio.baseurl=https://dev.caib.es/concsv/view.xhtml?hash=

## v3.2.97
Data:
30/10/2018
Resum:
Conversió a PDF dels documents no signats en finalitzar un expedient integrat amb l'Arxiu.

Canvis realitzats en la versió 3.2.97:
- #1221 Signar documents expedients com a PDF's en finalitzar expedient.
- #1220 No apareix el formulari inicial si s'escull la versió de la definició de procés.
- #1182 Comportament erroni firmant amb applet.

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.98
Data:
07/11/2018
Resum:
Correccions errors amb custòdia documental.

Canvis realitzats en la versió 3.2.98:
- #1225 Error en l'enllaç de custòdia del document en la tramitació de la tasca.
- #1224 Error guardant un document firmat a custòdia.
- #1226 Error custodiant document firmat tramitació tasca.
- #1227 El botó de tancar finestra applet firma no funciona.
- #1229 Error conversió documents en la migració d'un expedient a l'Arxiu.
- #1231 Error en la entrada de document al Registre amb el handler RegistreEntradaHandler.

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.99
Data:
05/12/2018
Resum:
Diverses correccions, estadístiques per entorn i modificacions menors.

Canvis realitzats en la versió 3.2.99:

- #1247 Documentar la propietat de verificació de firmes a l'Arxiu
- #1244 Apareix l'enllaç de descàrrega de document quan no n'hi ha
- #1237 Corregir espai i botó "amb missatges" a les consultes d'expedients
- #1238 No apareixen consultes en la configuració del perfil de l'usuari
- #1241 Error seleccionant totes les tasques en la tramitació massiva
- #1243 Treure botó "Importar" de la pestanya de definicions de procés per evitar confusions
- #1205 Estadístiques per entorn
- #1234 Error actualitzant expedients actius desplegant .par
- #1207 En la reassignació massiva de tasques no funciona la programació per data
- #1230 El mètode HeliumActionHandler.retrocedir no s'invoca en cas de retroacció
- #1236 La migració massiva d'expedients no es programa correctament
- #1218 No es mostren els documents en el cronograma de l'expedient
- #1235 Actualització documentació manual usuari i integracions
- #1232 Error important dades tasques de la definició de procés
- #1228 Error obrint les propietats de l'"Arxiu" d'un document si no es té permís de Gestió
- #1223 Afegir validació cap id d'origen NTI quan és un document còpia
- #1222 Error modificant document adjunta a l'expedient

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.100
Data:
11/12/2018
Resum:
Correccions menors per solucionar problemes trobats a la versió 3.2.99.

Canvis realitzats en la versió 3.2.100:

- #1222 Error modificant document adjunta a l'expedient.
- #1249 Revisar enviament de correu en finalitzar reassignació massiva.

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.101
Data:
16/01/2019
Resum:
Correcció d'error amb enviament de documents a portasignatures des de un subproces.

Canvis realitzats en la versió 3.2.101:

#1261 Error NullPointer processant document portasignatures guardant a custòdia.

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis
## v3.2.102
Data:
24/01/2019
Resum:
Correcció de diversos errors trobats a la versió 3.2.100

Canvis realitzats en la versió 3.2.102:

- #1164 Integració amb Notib
- #1251 Error modificant un document adjunt definit a la tipologia sense adjuntar arxiu
- #1257 Actualitzar dependència jackson-databind
- #1250 Afegir botó d'exportació del resultat de les estadístiques
- #1240 Nova funcionalitat Repro per a una tasca concreta
- #1252 Canviar literal "Format informe" en la configuració de les consultes
- #1254 No es recupera bé el valor per a les consultes
- #1263 Error NullPointerException accedint a tasques o registre en expedients antics

Base de dades:

- Canvis realitzats a nivell de BBDD:
  - Modificades taules HEL_REPRO i HEL_TASCA per adaptar-les a la nova funcionalitat de “repros” per tasques concretes.
  - Creada nova taula HEL_DOCUMENT_NOTIFICACIO i modificades les taules HEL_EXPEDIENT_TIPUS i HEL_DOCUMENT per adaptar-les a la nova funcionalitat integració amb Notib.
- Script de modificació per aplicar els canvis:
helium_update_3.2.102.sql

Propietats globals:

Afegides propietats globals app.notificacio.plugin per poder integrar helium amb Notib.
############################## / # Integració amb NOTIB # / ############################## / app.notificacio.plugin.class=net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.notificacio.NotificacioPluginNotib / app.notificacio.plugin.url=http://localhost:8180/notib / app.notificacio.plugin.username=helapp / app.notificacio.plugin.password=helapp

Sense canvis
## v3.2.102a
Data:
22/02/2019
Resum:
Error urgent plugin de tramitació amb SISTRA. Es detecta un error dels expedients donats d'alta des de SISTRA i es resol.

Canvis realitzats en la versió 3.2.102a:

#1275 Error NullPointerException al iniciar expedient de SISTRA

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.103
Data:
26/02/2019
Resum:
Resolució de diferents errors.

Canvis realitzats en la versió 3.2.103:

- #1248 Error de permisos actualitzant expedients després de desplegar un .par
- #1262 Augmentar el número de registres del monitor d'integracions
- #1266 Error d'autenticació del notib-client a l'hora de donar d'alta una notificació
- #1267 Error modificant expedient integrat a l' Arxiu
- #1268 Camps bloquejats en una consulta quan es defineix un ample de columna
- #1270 Error enviant a custòdia des d'un subprocés o a partir del segon enviament emprant el paràmetre varDocument
- #1274 Error llistant les repros per a la tasca inicial
- #1275 Error NullPointerException al iniciar expedient de SISTRA

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.104
Data:
21/03/2019
Resum:
Nou handler per finalitzar expedients. Noves opcions d'administració per usuaris amb permís d'administració sobre un entorn. Correcció d'errors d'importació i desplegament d'expedients i definicinons de procés. Altres correccions

Canvis realitzats en la versió 3.2.104:

- #1246 Ordenació aleatòria de noms de grups i dades d'expedients
- #1256 Implementació de boto de descarregar report a les variables de l'informe de la consulta Consulta General
- #1260 Distribució opcions menú administració
- #1269 Error actualitzant la versió dels subprocessos important tipus d'expedient
- #1277 Nou handler per finalitzar expedient
- #1278 No funciona mapeig de variables SISTRA a nivell de tipus d'expedient
- #1279 Problemes compilació dependència es.caib.portafib:portafib-ws-api:jar:1.1.0
- #1280 Error migrant expedient a l'arxiu
- #1282 Les dades d'un formulari validat es perden si es prem un botó acció
- #1283 Error desplegant, exportan i important la propietat "amb repros" de les tasques

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.104.1
Data:
28/03/2019
Resum:
Solució a l'error que no es vegi el botó de "Disseny" per usuaris amb permís de disseny sobre tipus d'expedients.

Canvis realitzats en la versió 3.2.104.1:

#1289 Error, no apareix el botó "Disseny"

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.105
Data:
12/04/2019
Resum:
Correcció de diversos errors trobats a la versió 3.2.104, com l’error amb les versions dels subprocessos i l'error que es produïa al intentar crear un document ja existent al expedient integrat amb l'arxiu.

Canvis realitzats en la versió 3.2.105:

- #1284 Error en les versions dels subprocessos quan no hi ha cap definició de procés creada
- #1290 Al crear una repro i guardar surt pantalla en blanc
- #1288 No es firmen els documents adjuntats des de un subprocés
- #1269 Error actualitzant la versió dels subprocessos important tipus d'expedient
- #1285 Error Arxiu node existent quan es crea un document amb el mateix nom des d'un subprocés
- #1271 Ordre dels reports basat en columnes
- #1281 Falta la documentació del handler del Notib al manual de disseny
- #1286 Corregir el botó de descàrrega del report de variables

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis
## v3.2.106
Data:
21/08/2019
Resum: Adaptació a la nova interfície del NOTIB i possibilitat de notificar documents amb manteniment d'interessats a través de la interfície gràcica. Possibilitat d'adjuntar documents firmats als expedients i a les tasques. Opció per propagar handlers a versions anteriors i descarregar el .par. Canvi a la nova interfície del Portasignatures. Resoldre errors de retroaccions d'accions executades en versions anteriors de la definició de procés. Correcció d'error amb l'Arxiu. Nous dominis externs de tipus REST i funcionalitat per provar dominis. Resolució d'errors menors.

Canvis realitzats en la versió 3.2.106:

- #1293 Canviar a la nova interfície de NOTIB
- #1312 Corregir aspectes detectats en la revisió amb l'Arxiu
- #1304 Alta de documents adjunts firmats
- #1253 Notificar un document a través de la interfície de Helium
- #1308 Propagació de handlers a versions anteriors
- #1311 Error en el procés de retroacció
- #1310 Implementar el WS PortaFIB Callback 1.0
- #1302 No es modifica el text per una variable amb el check de mantenir valor consulta
- #1259 Canviar la crida al portafirmes per a que no incrusti els adjunts dins del document firmat
- #1299 Nou handler per desfinalitzar expedient
- #1301 Es poden pujar documents a un expedient integrat amb l'arxiu finalitzat
- #1219 El número d'expedient no s'actualitza després d'errors de validació alta expedient
- #1300 Error enumeracions valors amb mateix codi
- #1298 Restringir formats convertibles quan el tipus d'expedient està integrat amb l'Arxiu
- #1294 Error esborrant tipus d'expedient degut a dependències ddbb
- #1296 Mostrar error de validació en executar una acció
- #1202 Tancament d'expedients sense documents a l'Arxiu
- #1272 Dominis REST
- #1297 Millora modal reassignació d'una tasca
- #1217 Falta la funcionalitat de provar dominis externs
- #1316 El mètode BasicActionHandler.getVariableText no funciona bé
- #1320 Error visualització valors variable oculta de tipus registre
- #1325 Error tancant expedient buit finalitzant una tasca

Base de dades:

- Nova taula per guardar la informació dels interessats per a les notificacions amb el Notib
  - helium_update_3.2.106.sql
-- #1253 Notificar un document a través de la interfície de Helium / -- Nova taula per a la informació dels interessats / CREATE TABLE HEL_INTERESSAT / ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / CODI VARCHAR2(64 CHAR) NOT NULL, / NIF VARCHAR2(9 CHAR) NOT NULL, / NOM VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL, / LLINATGE1 VARCHAR2(255 CHAR), / LLINATGE2 VARCHAR2(255 CHAR), / TIPUS NUMBER(10), / EMAIL VARCHAR2(255 CHAR), / TELEFON VARCHAR2(16 CHAR), / EXPEDIENT_ID NUMBER(19) / ); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD ( / CONSTRAINT HEL_EXPEDIENT_INTERESSAT_FK FOREIGN KEY (EXPEDIENT_ID) / REFERENCES HEL_EXPEDIENT (ID)); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD CONSTRAINT HEL_INTERESSAT_PK PRIMARY KEY (ID); / CREATE INDEX HEL_INTERESSAT_EXPEDIENT_ID_I ON HEL_INTERESSAT / (EXPEDIENT_ID); / -- Permisos / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_INTERESSAT TO WWW_HELIUM;

Propietats globals:

Propietats afegides pel plugin de validació de firmes amb @firma helium_update_3.2.106.properties.
# ################### # / # PROPERTIES AFEGIDES # / # ################### # / #1304 Alta de documents adjunts firmats / # ### / # Plugin de validacio de firmes / # ### / app.validatesignature.plugin.class=org.fundaciobit.plugins.validatesignature.afirmacxf.AfirmaCxfValidateSignaturePlugin / # AfirmaCxfValidateSignaturePlugin / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.applicationID=CAIBDEV.RIPEA / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.ignoreservercertificates=true / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.TransformersTemplatesPath=/opt/helium/afirma/transformers / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.endpoint=https://afirmades.caib.es:4430/afirmaws/services/DSSAfirmaVerify / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.path=/opt/helium/afirma/dgdt_proves.jks / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.type=JKS / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.password= / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.cert.alias=preprod-dgdt / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.cert.password=*****

Altres:
És necessari afegir un directori amb permisos per l'usuari de JBoss on trobi les plantilles per @firma i el magatzem de certificats amb la clau per autenticar-se a @firma. Les propietats corresponents a les rutes d'aquest directori són les següents:
app.plugins.validatesignature.afirmacxf.TransformersTemplatesPath=/opt/helium/afirma/transformers / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.path=/opt/helium/afirma/dgdt_proves.jks

## v3.2.106.1 Correcció callback Portasignatures
Data:
02/09/2019
Resum:
Correcció urgent del nou callback del Portasingatures en què les notificacions de documents pendents i bloquejats fallen.

Canvis realitzats en la versió 3.2.106.1:

#1329 Error en el callback del portafirmes pels estats PENDENT i BLOQUEJAT

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis
## v3.2.106.2 Correcció remitent Portasignatures
Data:
05/09/2019
Resum:
Correcció del remitent del Portasignatures. Ara apareixerà el nom de l'usuari que tramita la tasca en comptes del títol de l'expedient i com a descripció del document apareix l'expedient i el document.

Canvis realitzats en la versió 3.2.106.2:

#1330 Valor erroni pel camp remitent quan s'envia un document al Portasignatures

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.106.3 Correcció DocumentAdjuntarHandler
Data:
13/09/2019
Resum:
Correcció del DocumentAduntarHandler per resoldre un problema amb la tramitació d'expedients.

Canvis realitzats en la versió 3.2.106.3:

#1332 Error en el handler DocumentAdjuntarHandler per documents definits a l'expedient

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis
## v3.2.106.4 Correccions i eixamplar pantalla
Data:
10/10/2019
Resum:
Correcció per poder adjuntar documents a una tasca assignada tot i no tenir permisos sobre el tipus d'expedient. Eixamplar pantalla per aprofitar espai. Poder veure informació de l'Arxiu o dades NTI sense ser administrador.

Canvis realitzats en la versió 3.2.106.4:

- #1343 Permetre que els usuaris sense permisos amb tasca assignada puguin adjuntar documents
- #1333 Eixamplar pantalla
- #1334 El filtre per dades de finalització no funciona bé
- #1331 No es veuen els detalls de l'Arxiu per usuaris no administradors
- #1344 Error en el valor mostrat en les consultes de camps select que mantenen el valor

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.106.5 Error retroacció
Data:
11/10/2019
Resum:
Correcció de l'error que esborra els logs de retroacció.

Canvis realitzats en la versió 3.2.106.5:

#1340 No es veuen les opcions de retroacció

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.106.6 Correcció llistat de tasques
Data:
23/10/2019
Resum:
Correcció del llistat de tasques en què es perdia la selecció. S'ha afegit la possibilitat d'alliberar massivament i tramitar.

Canvis realitzats en la versió 3.2.106.6:

#1348 Corregir errors en la pàgina de consultes de tasques

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis
## v3.2.107 Helium amb Herència
Data:
30/09/2019
Resum: Herència de tipus d'expedients

Canvis realitzats en la versió 3.2.107:

- #1305 Ajuntar la branca de l'herència a la branca principal
- #1323 Rectificar el nom de l'arxiu a firmar quan s'envia al portasignatures
- #1319 Permetre variables de tipus registre buides a la tramitació de les tasques
- #1315 No es pot esborrar una DP per la FK_LOG_ACTION
- #1313 Error esborrant una variable per relació amb una tasca
- #1306 Error exportant expedient genèric amb herència per variables de tasques

Base de dades:

- Modificació de taules per afegir camps d'herència i referències al tipus d'expedient. Procediment per canviar restriccions de claus úniques.
  - helium_update_3.2.107.sql
------------------------------------------------------------------- / -- #1043 Herència de tipus d’expedient / ------------------------------------------------------------------- / -- Afegeix la propietat d'heretable i la referència al TE pare a la taula de tipus d'expedients / ALTER TABLE HELIUM.HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD (HERETABLE NUMBER (1) DEFAULT 0); / ALTER TABLE HELIUM.HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD (EXPEDIENT_TIPUS_PARE_ID NUMBER (19)); / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD ( / CONSTRAINT HEL_EXPTIPUS_PARE_EXPTIPUS_FK FOREIGN KEY (EXPEDIENT_TIPUS_PARE_ID) / REFERENCES HEL_EXPEDIENT_TIPUS (ID) / ); / CREATE INDEX HELIUM.HEL_EXTIP_PARE_I on HELIUM.HEL_EXPEDIENT_TIPUS / (EXPEDIENT_TIPUS_PARE_ID); / ------------------------------------------------------------------- / -- #1080 Escriptura de les tasques heretades. Poder afegir variables / ------------------------------------------------------------------- / -- Modifica la taula camp tasca per tenir una referència al tipus d'expedient en el cas que hi hagi herència / ALTER TABLE HELIUM.HEL_CAMP_TASCA ADD (EXPEDIENT_TIPUS_ID NUMBER (19)); / ALTER TABLE HELIUM.HEL_CAMP_TASCA ADD ( / CONSTRAINT HEL_EXPTIPUS_CAMPTASCA_FK FOREIGN KEY (EXPEDIENT_TIPUS_ID) / REFERENCES HEL_EXPEDIENT_TIPUS (ID) / ); / CREATE INDEX HELIUM.HEL_CAMP_TASCA_EXTIP_I on HELIUM.HEL_CAMP_TASCA / (EXPEDIENT_TIPUS_ID); / -- Modifica la taula camp document per tenir una referència al tipus d'expedient en el cas que hi hagi herència / ALTER TABLE HELIUM.HEL_DOCUMENT_TASCA ADD (EXPEDIENT_TIPUS_ID NUMBER (19)); / ALTER TABLE HELIUM.HEL_DOCUMENT_TASCA ADD ( / CONSTRAINT HEL_EXPTIPUS_DOCTASCA_FK FOREIGN KEY (EXPEDIENT_TIPUS_ID) / REFERENCES HEL_EXPEDIENT_TIPUS (ID) / ); / CREATE INDEX HELIUM.HEL_DOCTASCA_EXTIP_I on HELIUM.HEL_DOCUMENT_TASCA / (EXPEDIENT_TIPUS_ID); / -- Modifica la taula firma tasca per tenir una referència al tipus d'expedient en el cas que hi hagi herència / ALTER TABLE HELIUM.HEL_FIRMA_TASCA ADD (EXPEDIENT_TIPUS_ID NUMBER (19)); / ALTER TABLE HELIUM.HEL_FIRMA_TASCA ADD ( / CONSTRAINT HEL_EXPTIPUS_FIRTASCA_FK FOREIGN KEY (EXPEDIENT_TIPUS_ID) / REFERENCES HEL_EXPEDIENT_TIPUS (ID) / ); / CREATE INDEX HELIUM.HEL_FIRTASCA_EXTIP_I on HELIUM.HEL_FIRMA_TASCA / (EXPEDIENT_TIPUS_ID); / -- Esborra les restriccions úniques / -- HEL_CAMP_TASCA(TASCA_ID, CAMP_ID), HEL_CAMP_TASCA(TASCA_ID, ORDRE) / -- HEL_DOCUMENT_TASCA(TASCA_ID, DOCUMENT_ID), HEL_DOCUMENT_TASCA(TASCA_ID, ORDRE) / -- HEL_FIRMA_TASCA(TASCA_ID, DOCUMENT_ID), HEL_FIRMA_TASCA(TASCA_ID, ORDRE) / DECLARE / PROCEDURE Borra_restr(p_taula VARCHAR2, p_columna1 VARCHAR2, p_columna2 VARCHAR2) IS / src_cur pls_integer; / src_rows pls_integer; / v_sql VARCHAR2(1000); / CURSOR cur_rest IS / SELECT UQ.CONSTRAINT_NAME nom / FROM USER_CONSTRAINTS UQ / INNER JOIN USER_CONS_COLUMNS C1 ON C1.CONSTRAINT_NAME = UQ.CONSTRAINT_NAME / INNER JOIN USER_CONS_COLUMNS C2 ON C2.CONSTRAINT_NAME = UQ.CONSTRAINT_NAME / WHERE / UQ.TABLE_NAME = UPPER(p_taula) / AND C1.column_name LIKE UPPER(p_columna1) / AND C2.column_name LIKE UPPER(p_columna2); / BEGIN / FOR i IN cur_rest LOOP / src_cur := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR; / v_sql := 'ALTER TABLE ' || p_taula || ' DROP CONSTRAINT ' || i.nom ; / DBMS_SQL.PARSE(src_cur, v_sql, 2 ); -- Desactivar la restricción / src_rows := DBMS_SQL.EXECUTE(src_cur); / DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(src_cur); -- Cerrar el cursor / END LOOP; / END; / BEGIN / Borra_restr('HEL_CAMP_TASCA', 'TASCA_ID', 'CAMP_ID'); / Borra_restr('HEL_CAMP_TASCA', 'TASCA_ID', 'ORDRE'); / Borra_restr('HEL_DOCUMENT_TASCA', 'TASCA_ID', 'DOCUMENT_ID'); / Borra_restr('HEL_DOCUMENT_TASCA', 'TASCA_ID', 'ORDRE'); / Borra_restr('HEL_FIRMA_TASCA', 'TASCA_ID', 'DOCUMENT_ID'); / Borra_restr('hel_firma_tasca', 'TASCA_ID', 'ORDRE'); / END;

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.108 Revisió Helium-Notib
Data:
27/11/2019
Resum:
Revisió de la integració amb el NOTIB i resolució de diferents errors.

Canvis realitzats en la versió 3.2.108:

- #1314 Afegir dades d'enviament als interessats per a les notificacions postals
- #1347 Revisar integració Helium - Notib
- #1349 Error amb les validacions de variables
- #1345 Expedients duplicats a Lucene
- #1354 Errors trobats en la integració Helium-Notib
- #1356 Error guardant repros amb més de 4000 caràcters d'informació
- #1357 Error permisos accedint al disseny de les definicions de procés
- #1355 Replicació de documents a l'Arxiu en la generació de plantilles
- #1352 Error processant callback del Portasignatures per error de Lucene
- #1351 Error guardant repros
- #1350 Error de permisos accedint a les dades NTI/Arxiu per usuaris administradors
- #1358 Proves i correccions Helium v. 3.2.108 entorn PRE

Base de dades:

- Nous camps pels interessats. Augmentar capacitat de les repros.
  - helium_update_3.2.108.sql (Oracle)
------------------------------------------------------------------- / -- #1314 Afegir dades d'enviament als interessats per a les notificacions postals / ------------------------------------------------------------------- / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD ENTREGAPOSTAL NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL; / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD ENTREGATIPUS NUMBER(10,0); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD LINIA1 VARCHAR2(50 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD LINIA2 VARCHAR2(50 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD ENTREGADEH NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL; / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD ENTREGADEHOBLIGAT NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL; / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD CODIPOSTAL VARCHAR2(5 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD DIR3CODI VARCHAR2(9 CHAR); / ------------------------------------------------------------------- / -- #1356 Error guardant repros amb més de 4000 caràcters d'informació / -- Canvia la columna valors per un clob / ------------------------------------------------------------------- / ALTER TABLE HEL_REPRO ADD (tmpvalors CLOB); / UPDATE HEL_REPRO SET tmpvalors=valors; / COMMIT; / ALTER TABLE HEL_REPRO DROP COLUMN valors; / ALTER TABLE HEL_REPRO RENAME COLUMN tmpvalors TO valors;

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.108.1 Registre de sortida amb Regweb3
Data:
13/12/2019
Resum:
Adaptar el hanlder de registre de sortida per la nova versió de Regweb3. Solució a l'error amb la tramitació massiva on es deixava de tramitar massivament.

Canvis realitzats en la versió 3.2.108.1:

- #1359 Canviar el handler RegistreSortidaRegWeb3Handler per nova versió del Regweb3
- #1360 Error tramitant massivament la generació de documents

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.108.2 Correcció d'errors
Data:
09/03/2020
Resum:
Correcció del handler d'enviament al portasignatures pel que fa a destinataris i passos.

Canvis realitzats en la versió 3.2.108.2:

- #1361 Error llargada número expedient enregistrant al Regweb3 amb el handler predefinit RegistreSortidaRegweb3Handler
- #1362 Error funcional handler portasignatures amb els paràmetres dels signataris
- #1364 Evitar caràcters estranys en els títols d'expedients per a l'Arxiu

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.108.3 Correcció d'errors urgents i funció per modificar enumerat
Data:
01/07/2020
Resum:
Conjunt d'errors urgents detectats durant el desenvolupament. Nova funció per handlers per modificar el text d'un enumerat. Codi emisor i Dades integració NOTIB

Canvis realitzats en la versió 3.2.108.3:

- #1375 Apareixen documents obligatoris informats amb un avís que no estan adjunats a la tasca
- #1363 Documents NO transferits a l'Arxiu Digital en tipologia expedients sancions Transports (integrada)
- #1374 No s'informa el camp "codi" de la tasca quan s'obre des del tipus d'expedient
- #1376 Nou handler predefinit per modificar el text d'una enumeració
- #1369 Errada traspàs de documents en alta des de SISTRA quan la tipologia es dissenya per TE
- #1370 Errada integració amb NOTIB quan es notifiquen documents firmat
- #1365 No funcionen les ordenacions en els document de les tasques
- #1367 Mostrar els documents de la tasca segons el llistat de documents de la tasca
- #1380 Modificar integració NOTIB per a que el codi DIR3 i el codi SIA puguin ser diferents de les dades NTI
- #1381 Error. Si l'inici d'un expedient falla l'expedient queda creat a l'Arxiu
- #1382 Error. Les variables agrupades no apareixen ordenades per l'ordre dins de l'agrupació

Base de dades:
Actualtzació de la taula de tipus d'expedients per afegir els camps de codi DIR3 d'emisor i codi SIA de procediment per la integració amb el NOTIB de manera que la configuració de la integració sigui independent de les metadades NTI.
------------------------------------------------------------------- / -- #1380 Modificar integració NOTIB per a que el codi DIR3 i el / -- codi SIA puguin ser diferents de les dades NTI / -- Afegeix 2 noves columnes per guardar el codi DIR3 de l'emisor i el / -- codi SIA del procediment / ------------------------------------------------------------------- / -- Oracle / -- Afegeix els camps del codi dir3 de l'emisor i el codi del procediment pel notib / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD NOTIB_EMISOR VARCHAR2(256); / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD NOTIB_CODI_PROCEDIMENT VARCHAR2(9); / -- Actualtiza els valors actuals / UPDATE HEL_EXPEDIENT_TIPUS / SET NOTIB_EMISOR = NTI_ORGANO, / NOTIB_CODI_PROCEDIMENT = NTI_CLASIFICACION / WHERE NOTIB_ACTIU = 1;

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.108.4 Posició camps, valors exportacions i error urgent document només lectura
Data:
14/07/2020
Resum:
Conjunt d'errors urgents detectats durant el desenvolupament. Nova funció per handlers per modificar el text d'un enumerat. Codi emisor i Dades integració NOTIB

Canvis realitzats en la versió 3.2.108.4:

- #1384 Poder posar etiquetes per agrupar camps en els formularis
- #1385 La propietat notificable no s'exporta ni importa per documents
- #1386 No es mostra el document del portasignatures quan es posa a la tasca com a només lectura
- #1373 Revisar la posició dels camps en el formulari amb espais buits
- #1377 En la importació falla la comprovació de mapeig sistra per documents

Base de dades:
Actualització de la taula de tasques per posar una nova propietat per mostrar o no les agrupacions de les variables en el formulari de tasques.
------------------------------------------------------------------- / -- #1384 Poder posar etiquetes per agrupar camps en els formularis / -- Afegir columna per mostrar o ocultar agrupacions de camps al / -- formulari de la tasca / ------------------------------------------------------------------- / ALTER TABLE HEL_TASCA ADD MOSTRAR_AGRUPACIONS NUMBER(1) DEFAULT 0; / UPDATE HEL_TASCA SET MOSTRAR_AGRUPACIONS = 0;

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.108.5 Evitar tràmits duplicats de Sistra
Data:
03/08/2020
Resum:
Evitar per número de tràmit donar d'alta nous tràmits de Sistra.

Canvis realitzats en la versió 3.2.108.5:

#1393 Evitar que es creïn tràmits duplicats des de Sistra

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.109 Helium com a backoffice de Distribucio, millores i correccions
Data:
10/09/2020 12:00
Resum:
Implementació d'Helium com a Backoffice de Distribució i altres millores menors i correccions d'errors.

Canvis realitzats en la versió 3.2.109:

Millores:

- #1335 Helium com a backoffice de Distribucio
- #1395 Marcar dins la gestió de l'expedient en cas d'estar anul·lat
- #1388 Informar el número d'expedient en les altes de notificacions al NOTIB
- #1273 Domini intern per Unitats Orgàniques DIR3
- #1342 Tancar la modal quan s'exporti un tipus d'expedient o definició de procés
- #1366 Afegir més camps al filtre d'estadístiques

Errors:
- #1396 Revisar que l'expedient es marqui amb error de reindexació si hi ha cap error
- #1391 Revisar retroacció pel cas del portasignatures
- #1394 Error d'ordenació en les consultes. Revisar valors reindexats
- #1327 Error aplicant validacions de camps de registres
- #1317 Revisar la utilitat d'esborrar versions anteriors de definicions de procés
- #1169 Problema amb tamany fitxer Lucene
- #1167 Error. Evitar que un document enviat al portasignatures canviï a l'estat SIGNAT en cas d'error
- #1152 Error. Després d'esborrar dada expedient encara apareix a la consulta
- #1168 Error. Les traces del callback del portasignatures no apareixen als logs de producció
- #1339 Error adjuntant document massivament
- #1378 Error executant script per un expedient finalitzat integrat amb l'Arxiu
- #1379 Error de validació important dades per un enumerat
- #1372 Ordenar les tasques al disseny del tipus d'expedient per codi
- #1405 Error firmant document des de la pestanya de signatures de la tasca quan a l'Arixu ja hi ha un document amb el mateix nom

Base de dades:
Noves taules per guardar les anotacions de registre que arriben com a backoffice de Distribució.
-- Noves columnes a la taula de tipus d'expedient / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD DISTR_ACTIU NUMBER(1) DEFAULT 0; / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD DISTR_CODI_PROCEDIMENT VARCHAR2(200); / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD DISTR_CODI_ASSUMPTE VARCHAR2(20); / -- Noves taules per les anotacions / CREATE TABLE HEL_ANOTACIO ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / EXPEDIENT_TIPUS_ID NUMBER(19) , / EXPEDIENT_ID NUMBER(19) , / DITRIBUCIO_ID VARCHAR2(80) NOT NULL, / DITRIBUCIO_CLAU_ACCES VARCHAR2(200) NOT NULL, / ESTAT NUMBER(19) NOT NULL, / DATA_RECEPCIO TIMESTAMP(6) NOT NULL, / DATA_PROCESSAMENT TIMESTAMP(6), / REBUIG_MOTIU VARCHAR2(500), / APLICACIO_CODI VARCHAR2(20), / APLICACIO_VERSIO VARCHAR2(15), / ASSUMPTE_CODI_CODI VARCHAR2(16), / ASSUMPTE_CODI_DESC VARCHAR2(100), / ASSUMPTE_TIPUS_CODI VARCHAR2(16), / ASSUMPTE_TIPUS_DESC VARCHAR2(100), / DATA TIMESTAMP(6) NOT NULL, / DOC_FISICA_CODI VARCHAR2(1), / DOC_FISICA_DESC VARCHAR2(100), / ENTITAT_CODI VARCHAR2(21) NOT NULL, / ENTITAT_DESC VARCHAR2(100), / EXPEDIENT_NUMERO VARCHAR2(80), / EXPOSA CLOB, / EXTRACTE VARCHAR2(240), / PROCEDIMENT_CODI VARCHAR2(20), / IDENTIFICADOR VARCHAR2(100) NOT NULL, / IDIOMA_CODI VARCHAR2(2) NOT NULL, / IDIOMA_DESC VARCHAR2(100), / LLIBRE_CODI VARCHAR2(4) NOT NULL, / LLIBRE_DESC VARCHAR2(100), / OBSERVACIONS VARCHAR2(50), / OFICINA_CODI VARCHAR2(21) NOT NULL, / OFICINA_DESC VARCHAR2(100), / ORIGEN_DATA TIMESTAMP(6), / ORIGEN_REGISTRE_NUM VARCHAR2(80), / REF_EXTERNA VARCHAR2(16), / SOLICITA CLOB, / TRANSPORT_NUM VARCHAR2(20), / TRANSPORT_TIPUS_CODI VARCHAR2(2), / TRANSPORT_TIPUS_DESC VARCHAR2(100), / USUARI_CODI VARCHAR2(20), / USUARI_NOM VARCHAR2(80), / DESTI_CODI VARCHAR2(21) NOT NULL, / DESTI_DESCRIPCIO VARCHAR2(100) / ); / CREATE TABLE HEL_ANOTACIO_ANNEX ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / CONTINGUT BLOB, / FIRMA_CONTINGUT BLOB, / FIRMA_PERFIL VARCHAR2(4), / FIRMA_TAMANY NUMBER(10), / FIRMA_TIPUS VARCHAR2(4), / NOM VARCHAR2(80) NOT NULL, / FIRMA_NOM VARCHAR2(80), / NTI_FECHA_CAPTURA TIMESTAMP(6) NOT NULL, / NTI_ORIGEN VARCHAR2(20) NOT NULL, / NTI_TIPO_DOC VARCHAR2(20) NOT NULL, / OBSERVACIONS VARCHAR2(50), / SICRES_TIPO_DOC VARCHAR2(20), / SICRES_VALIDEZ_DOC VARCHAR2(30), / TAMANY NUMBER(10) NOT NULL, / TIPUS_MIME VARCHAR2(255), / TITOL VARCHAR2(200) NOT NULL, / UUID VARCHAR2(100), / ANOTACIO_ID NUMBER(19) NOT NULL, / ESTAT VARCHAR2(20), / ERROR VARCHAR2(4000), / NTI_ESTADO_ELABORACIO VARCHAR2(50) NOT NULL / ); / CREATE TABLE HEL_ANOTACIO_INTERESSAT / ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / ADRESA VARCHAR2(160), / CANAL VARCHAR2(30), / CP VARCHAR2(5), / DOC_NUMERO VARCHAR2(17), / DOC_TIPUS VARCHAR2(15), / EMAIL VARCHAR2(160), / LLINATGE1 VARCHAR2(30), / LLINATGE2 VARCHAR2(30), / MUNICIPI_CODI VARCHAR2(100), / NOM VARCHAR2(30), / OBSERVACIONS VARCHAR2(160), / PAIS_CODI VARCHAR2(4), / PROVINCIA_CODI VARCHAR2(100), / RAO_SOCIAL VARCHAR2(80), / TELEFON VARCHAR2(20), / TIPUS VARCHAR2(40) NOT NULL, / REPRESENTANT_ID NUMBER(19), / ANOTACIO_ID NUMBER(19), / PAIS VARCHAR2(200), / PROVINCIA VARCHAR2(200), / MUNICIPI VARCHAR2(200), / ORGAN_CODI VARCHAR(9) / ); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO ADD ( / CONSTRAINT HEL_ANOTACIO_PK PRIMARY KEY (ID)); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO_ANNEX ADD ( / CONSTRAINT HEL_ANOTACIO_ANNEX_PK PRIMARY KEY (ID)); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO_INTERESSAT ADD ( / CONSTRAINT HEL_ANOTACIO_INTERESSAT_PK PRIMARY KEY (ID)); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO_INTERESSAT ADD ( / CONSTRAINT HEL_ANOTACIO_INTERESSAT_FK FOREIGN KEY (ANOTACIO_ID) / REFERENCES HEL_ANOTACIO (ID)); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO_ANNEX ADD ( / CONSTRAINT HEL_ANOTACIO_ANNEX_FK FOREIGN KEY (ANOTACIO_ID) / REFERENCES HEL_ANOTACIO (ID)); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO ADD ( / CONSTRAINT HEL_ET_ANOTACIO_FK FOREIGN KEY (EXPEDIENT_TIPUS_ID) / REFERENCES HEL_EXPEDIENT_TIPUS (ID)); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO ADD ( / CONSTRAINT HEL_EXPEDIENT_ANOTACIO_FK FOREIGN KEY (EXPEDIENT_ID) / REFERENCES HEL_EXPEDIENT (ID)); / CREATE INDEX HEL_ANOTACIO_ANNEX_FK_I ON HEL_ANOTACIO_ANNEX(ANOTACIO_ID); / CREATE INDEX HEL_ANOTACIO_INTER_FK_I ON HEL_ANOTACIO_INTERESSAT(ANOTACIO_ID); / CREATE INDEX HEL_REPRESENTANT_ANOTACIO_FK_I ON HEL_ANOTACIO_INTERESSAT(REPRESENTANT_ID); / CREATE INDEX HEL_ANOTACIO_EXPEDIENT_FK_I ON HEL_ANOTACIO(EXPEDIENT_ID); / CREATE INDEX HEL_ANOTACIO_ET_FK_I ON HEL_ANOTACIO(EXPEDIENT_TIPUS_ID); / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_ANOTACIO TO WWW_HELIUM; / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_ANOTACIO_ANNEX TO WWW_HELIUM; / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_ANOTACIO_INTERESSAT TO WWW_HELIUM;

Propietats globals:
- S'ha d'afegir la configuració d'Helium com a backoffice de Distribucio amb les credencials d'un usuari que tingui el rol DIS_BACKWS.
- S'ha d'afegir la configuració del plugin d'unitats orgàniques pel domini intern d'unitats orgàniques

############################## / # Integració amb DISTRIBUCIO # / ############################## / net.conselldemallorca.helium.distribucio.backofficeIntegracio.ws.url=https://dev.caib.es/distribucio/ws/backofficeIntegracio / # Usuari amb el rol DIS_BACKWS / net.conselldemallorca.helium.distribucio.backofficeIntegracio.ws.username=$helium_distribucio / net.conselldemallorca.helium.distribucio.backofficeIntegracio.ws.password=****** / #### / # Integració amb unitats orgàniques Dir3 / #### / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.class=net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.unitat.UnitatsOrganiquesPluginDir3 / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.url=http://dev.caib.es/dir3caib/ws/Dir3CaibObtenerUnidades / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.username=$helium_dir3caib / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.password=****** / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.log.actiu=false / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.timeout=120

Altres:
S'ha actualitzat la llibreria helium-disseny.jar de disseny de diagrames de flux per tal que el mètode HeliumApi.expedientReindexar(long) retorni un booleà per saber si hi ha cap error de reindexació.

## v3.2.109.1 Correccions errors producció
Data:
2020.10.14 12:00
Resum:
Correccions d'errors trobats a producció detectats després d'una caiguda del sistema. Són modificacions per minimitzar l'aparició d'aquest tipus d'errors. Avís a les consultes si hi ha expedients pendents o amb error de reindexació.

Canvis realitzats en la versió 3.2.109.1:

Errors:

- #1414 Errors en producció d'Helium:
  Modificacions per evitar problemes de reindexació, de conversió amb la versió de la llibreria Orika de mapeig de classes i modificació del llistat d'expedients per mostrar errors de reindexació.
- #1410 Error a RolesBasedPreAuthenticatedWebAuthenticationDetailsSource :
  Evitar error de concurrència accedint als rols de l'usuari.
- #1411 Error java.lang.IllegalArgumentException: The given id must not be null! al tramitar expedient:
  Error estrany donat un moment en què no es consulten correctament les dades de BBDD.
- #1397 Error en la cerca ràpida amb caràcters especials
- #1419 Error en el canvi d'estat via handler, l'estat no s'actualitza

Canvis i millores:
- #1415 Afegir avís a les consultes si hi ha expedients pedents de reindexació asíncrona o amb error de reindexació
- #1401 Modificar etiquetes tasca i tipus tasca del filtre de tasques

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.109.2 Corregir error reindexació diferencies entre l'expedient i Lucene
Data:
2020.10.27 08:00
Resum:
Després d'identificar diferències entre les dades de l'expedient i les dades reindexades a Lucene es crea una taula per fer una cua de reindexacions pendents i que no es perdi cap canvi. També s'afegeix la possibilitat d'expandir el llistat d'expedients pendents de reindexar en les consultes amb avís d'expedient pendent de reindexació.

Canvis realitzats en la versió 3.2.109.2:

Errors:

- #1425 Error. Dades diferents entre l'expedient i les consultes (dades reindexades) :
  Es crea una taula amb el llistat de reindexacions asíncrones per encuar les diferents reindexacions segons els canvis realitzats a l'expedient.

Canvis i millores:
- #1421 Permetre consultar els expededients amb reindexació pendent a les consultes :
  De la mateixa forma que amb els errors de reindexació es permet expandir l'avís de reindexacions pendents per comprovar quins expedients estan pendents de reindexació.

Base de dades:

Nova taula HEL_EXPEDIENT_REINDEXACIO per guardar la informació de les reindexacions pendents a mode de cua (helium_update_3.2.109.2.sql Oracle):
-- #1425 Error. Dades diferents entre l'expedient i les consultes (dades reindexades) / -- Crear una taula per reindexacions pendents / -- Nova taula per les reindexacions asíncrones / CREATE TABLE HEL_EXPEDIENT_REINDEXACIO ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / EXPEDIENT_ID NUMBER(19) NOT NULL, / DATA_REINDEXACIO TIMESTAMP(6) NOT NULL / ); / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_REINDEXACIO ADD ( / CONSTRAINT HEL_EXP_REIND_PK PRIMARY KEY (ID)); / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_EXPEDIENT_REINDEXACIO TO WWW_HELIUM; / -- Insereix en la taula de reindexacions les dades dels expedients amb data de reindexació / INSERT INTO HEL_EXPEDIENT_REINDEXACIO (ID , EXPEDIENT_ID , DATA_REINDEXACIO ) / SELECT ID, / EXPEDIENT_ID, / DATA_REINDEXACIO / FROM ( / SELECT / rownum ID, / e.ID EXPEDIENT_ID, / e.REINDEXAR_DATA DATA_REINDEXACIO / FROM HEL_EXPEDIENT e / WHERE e.REINDEXAR_DATA IS NOT NULL / ORDER BY e.REINDEXAR_DATA ASC / );

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.110 Millores diverses i resolució d'errors
Data:
2020.11.26 17:00
Resum:
En aquesta versió se solucionen alguns problemes detectats en la migració o accions amb l'Arxiu i el llistat d'execucions massives per a que els usuaris administradors puguin veure les execucions massives de tots els entorns. També es reforça el reintent de processament d'annexos a les anotacions de Distribució.
Com a millores s'afegeix un mecanisme per a que l'alta massiva d'expedients d'un tipus no afecti a l'alta de la resta. També s'afegeix una nova opció pels administradors per veure expedients pendents de reindexar. També es treu l'obligatorietat d'informar les metadades a l'hora d'adjuntar documents. Pel portafirmes es modifica la resposta per no reportar errors quan la sol·licitud no es trobi i també es cancel·la la sol·licitud en cas d'error en la tramitació de la tasca o en la retroacció. També s'ha afegit un mètode consultaExpedientsDadesIndexades per buscar expedients a partir de les seves variables indexades en els handlers propis d'expeients que implementin o extenguin BasicActionHandler o HeliumApi.

Canvis realitzats en la versió 3.2.110:

Errors:

- #1426 Investigar per què es doble la grandària de l'arxiu en la importació de tipus d'expedients.
- #1416 Error NullPointerException en la migració d'expedients a l'Arxiu
- #1417 Error creant document a l'Arxiu: duplicate child not allowed:
  - Aquest error es produïa durant la migració a l'Arxiu si ha dos annexos amb el mateix nom.
- #1404 Revisar llistat d'execucions massives de l'entorn:
  - Els usuaris HEL_ADMIN ara poden veure totes les d'Helium.
- #1258 El botó netejar filtre no funciona a vegades
- #1418 Corregir el nom de l'expedient per l'Arxiu si acaba amb un punt
- #1431 No es marquen com a finalitzat els expedients que es finalitzen tot just crear-se
- #1433 Correcció reindexacions aturades

Canvis i millores:
- #1399 Modificar la obligatorietat de les metadades quan s'adjunta un document en la gestió de l'expedient:
  Ara es poden adjuntar documents i annexos amb metadades per defecte.
- #1413 Modificar el callback del portasignatures per no retornar error si no es troba la petició a Helium:
  Les peticions al portasignatures es cancel·len en cas d'error durant la tramitació de la tasca o si es fa una retroacció que inclou una petició al portasignatures.
- #1422 Nova opció per administradors per veure les reindexacions pendents.
- #1423 Sincronisme d'alta d'expedients per tipus d'expedient
- #1429 Nou mètode consultaExpedientsDadesIndexades al BasicActionHandler i a l'HeliumApi per buscar expedients a partir de les seves variables reindexades.

Base de dades:

Nou camp per relacionar l'annex de l'anotació amb un document d'Helium i ampliació de les columnes per guardar el tipus i perfil de la firma. (helium_update_3.2.110.sql Oracle):
-- #1425 Error. Dades diferents entre l'expedient i les consultes (dades reindexades) / -- #1428 No funciona "reintentar processament" pels annexos de les anotacions de Distribucio / -- Afegir HEL_ANOTACIO_ANNEX.DOCUMENT_STORE_ID per quan l'annex s'incorpora a l'expedient / -- Incrementa les columnes HEL_ANOTACIO_ANNEX FIRMA_TIPUS i FIRMA_PEFIL a VARCHAR2(30 CHAR) / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO_ANNEX ADD DOCUMENT_STORE_ID NUMBER(19); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO_ANNEX MODIFY (FIRMA_TIPUS VARCHAR2(30 CHAR)); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO_ANNEX MODIFY (FIRMA_PERFIL VARCHAR2(30 CHAR));

Propietats globals:

Sense canvis.

## v3.2.110.1 Error donant d'alta assentaments al Registre 3.1.17
Data:
2020.12.01 07:00
Resum:
S'ha detectat que ja no es poden donar d'alta assentaments registrals de sortida amb Regweb3 v3.1.7 del 25.11.2020 i s'han de canviar els valors per defecte en la invocació al servei web per evitar l'error.

Canvis realitzats en la versió 3.2.110.1:

Errors:
#1436 Error enregistrant a Regweb3

Base de dades:
Sense canvis:

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.111 Integració Sistra2 i millores i correccions vàries
Data:
2021.02.10 12:00
Resum:
Millores i correccions en la pàgina de reindexacions. Integració amb Sistra2 a través d'anotacions de Distribucio. Processament automàtic de les anotacions. Correccions vàries.

Canvis realitzats en la versió 3.2.111:

Millores:
- #1445 Integrar Helium amb Sistra2 a través de les anotacions de Distribucio
- #1444 Millorar modal accions massives
- #1398 Reposicionar a l'inici de la taula després de prémer sobre la navegació de pàgines
- #1389 Evitar augmentar versió quan s'importi un tipus d'expedient
- #1437 Afegir informació per cada permís en la gestió de permisos
- #1439 Canvis en la pàgina de reindexacions
- #1432 Poder diferenciar l'enton de PRE i PRO segons el color de la capçalera
- #1435 Mostrar una roda mentre s'està processant una anotació de registre
- #1434 Millorar els logs amb els tràmits SISTRA1

Errors:
- #1446 Error ordenant per "Expedient" en el llistat de tasques
- #1427 Revisar per què apareix l'error de validació de firma al ArxiuPluginCaib
- #1443 Revisar el destinatari dels avisos
- #1402 Errors en les validacions de camps amb registre múltiples
- #1442 Redistribuir columnes de la pàgina d'anotacions
- #1441 Error de validació esborrant variable
- #1430 Tenir en compte el tipus d'expedient a l'hora d'actualitzar els handlers de la darrera versió de la definició de procés
- #1438 Correccions en la pàgina de reindexacions
- #1400 Quan hi ha un error a l'inici d'un expedient es tanca la modal

Base de dades:
Canvis a la taula d'entorn per poder diferenciar el color de fons i lletra de la capçalera, poder posar avisos a expedients sense destinatari i noves propietats en la integració Helium-Distribucio per processar automàticament i aplicar integració amb Sistra.
-- #1432 Poder diferenciar l'enton de PRE i PRO segons el color de la capçalera / ALTER TABLE HEL_ENTORN ADD COLOR_FONS VARCHAR2(255 CHAR); / ALTER TABLE HEL_ENTORN ADD COLOR_LLETRA VARCHAR2(255 CHAR); / -- #1443 Revisar el destinatari dels avisos / -- Treure obligatorietat del destinatari de les alertes / ALTER TABLE HEL_ALERTA MODIFY (DESTINATARI NULL); / -- #1445 Integrar Helium amb Sistra2 a través de les anotacions de Distribucio / -- Afegir propietats al tipus d'expedient / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD DISTR_PROCES_AUTO NUMBER(1) DEFAULT 0; / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD DISTR_SISTRA NUMBER(1) DEFAULT 0;

Propietats globals:
Opcionalment es pot configurar el color per defecte de fons i capçalera per tot Helium a nivell de propietats.
# ################### # / # PROPERTIES AFEGIDES # / # ################### # / #1432 Poder diferenciar l'enton de PRE i PRO segons el color de la capçalera / # Opcions de visualització de la capçalera / # Color de fons de la capçalera. Per defecte app.capsalera.color.fons=#ff9523 / app.capsalera.color.fons= / # Color de la lletra de la capçalera. Per defecte app.capsalera.color.lletra=white / app.capsalera.color.lletra=

## v3.2.111.1 Correcció importació tipus d'expedients
Data:
2021.02.19 11:00
Resum:
Correcció en la importació de tipus d'expedient per permetre desplegar els fluxos de les definicions de procés importades com una nova versió i importar la informació a nivell de definició de procés.

Canvis realitzats en la versió 3.2.111.1:

Millores:
- #1460 Afegir opció per desplegar definicions de procés en la importació d'un tipus d'expedient
- #1454 Afegir un avís a l'expedient si hi ha algun error amb una notificació al Notib
- #1463 Modificar el literal SISTRA per SISTRA2 en la configuració de la integració amb DISTRIBUCIO

Errors:
- #1461 Corregir importació tipus d'expedient per importar informació de les definicions de procés
- #1462 Error mapeig SISTRA2 processant anotacions de DISTRIBUCIO

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.
## v3.2.111.2 Correcció handler alta d'events a la carpeta ciutadana i error esborrant expedients
Data:
2021.03.19 16:00
Resum:
Versió menor per prioritzar la correcció del handler d'alta d'events a la carpeta ciutadana (ZonapersExpedientEventHandler) i correcció de l'error a l'hora d'esborrar expedients.

Canvis realitzats en la versió 3.2.111.2:

Errors:
- #1477 Error creant event en la carpeta ciutadana del Govern quan l'expedient d'Helium té un identificador amb caràcters
- #1480 Error esborrant expedients a PRO

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.111.1 Correcció importació tipus d'expedients
Data:
2021.02.19 11:00
Resum:
Correcció en la importació de tipus d'expedient per permetre desplegar els fluxos de les definicions de procés importades com una nova versió i importar la informació a nivell de definició de procés.

Canvis realitzats en la versió 3.2.111.1:

Millores:
- #1460 Afegir opció per desplegar definicions de procés en la importació d'un tipus d'expedient
- #1454 Afegir un avís a l'expedient si hi ha algun error amb una notificació al Notib
- #1463 Modificar el literal SISTRA per SISTRA2 en la configuració de la integració amb DISTRIBUCIO

Errors:
- #1461 Corregir importació tipus d'expedient per importar informació de les definicions de procés
- #1462 Error mapeig SISTRA2 processant anotacions de DISTRIBUCIO

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.
## v3.2.112 Alta CSV, noves funcionalitats i correcció d'errors
Data:
2021.05.10 16:00
Resum:
Alta massiva d'expedients per CSV, descàrrega ZIP de documents, reemprendre accions massives cancel·lades i resolució d'errors com la reindexació de valors nuls o altres.

Canvis realitzats en la versió 3.2.112:

Millores:
- #1490 Botó per descarregar tots els documents d'un expedient
- #1478 Poder esborrar documents notificats
- #1456 Nou botó per reemprendre execucions massives cancel·lades
- #1471 Alta d'expedients amb fulla CSV
- #1464 Migrar el manteniment d'àrees i càrrecs de la interfície antiga 2.6 a la nova 3.2

Errors:
- #1480 Error esborrant expedients a PRO
- #1489 Valor incorrrecte reindexant quan el valor de la variable és null
- #1485 Error accedint al disseny de la definició de procés amb permisos de disseny delegat
- #1469 No es pot esborrar la darrera fila d'un registre múltiple per deixar la variable buida
- #1427 Revisar per què apareix l'error de validació de firma al ArxiuPluginCaib
- #1466 No apareix una persona en la reassignació massiva de tasques per persona
- #1465 Error mostrant el missatge dels errors de validació a l'inici d'un expedient
- #1467 Errors a l'script de creació de la BBDD de Postgresql
- #1458 Error inici expedient escollint versió en el seleccionable de versions de definició de procés
- #1457 Error validació llargada codi postal interessat
- #1455 Error important un tipus d'expedient sobre un altre amb la integració amb SISTRA
- #1451 Revisar error metadades NTI nules en un expedient
- #1479 Error reindexant l'expedient síncronament després de processar el document del portafirmes
- #1476 Actualitzar la seqüència de número d'expedient quan hi hagi expedients existents
- #1450 Validar que si un document té estat de validació "Còpia" llavors té informat l'id del document original
- #1448 Ordenar les tasques del desplegable de filtre per tasca per codi de tasca
- #1451 Revisar error metadades NTI nules en un expedient
- #1499 No es copia la propietat "Notificable" dels documents en desplegar un nou .par a nivell de definició de procés

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.112.1 Error els registres múltiples readonly perden els valors
Data:
2021.05.17 10:00
Resum:
Error urgent en el que els registres múltiples readonly perden els valors quan es guarda la tasca.

Canvis realitzats en la versió 3.2.112.1:

Millores:

Errors:
#1508 Els registres múltiples readonly s'esborren

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.112.2 Error de permissos en les reassignacions massives de tasques
Data:
2021.05.18 11:00
Resum:
Error urgent en què les reassignacions massives de tasques fallen perquè no s'assignen bé els rols en la tasca massiva de reassignació.

Canvis realitzats en la versió 3.2.112.2:

Millores:
Sense canvis.
Errors:
#1510 Error de permissos en les reassignacions massives

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.112.3 Permetre format amb punts i comes pels imports de Bantel
Data:
2021.07.01 11:00
Resum:
Modificació urgent per permetre valors per imports amb punts i comes.

Canvis realitzats en la versió 3.2.112.3:

Millores:
#1530 Acceptar nou format per imports en tràmits de Bantel SISTRA1 .
Errors:
Cap

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.113 Correccions i millores en la integració amb Sitra2 i altres correccions menors
Data:
2021.10.08 11:00h
Resum: Es canvia la integració amb SISTRA2 per a que només s'incorporin a l'expedient els documents i annexos mapejats com a Sistra1 i que el mapeig sigui per nom de l'arxiu que coincideix amb el codi del formulari a Sistra2. Altres correccions d'errors menors.

Canvis realitzats en la versió 3.2.113:

Millores:
- #1543 Cercar i ordenar en la gestió de documents
- #1519 Aplicar mapeig Sistra2-Helium per nom d'arxiu
- #1513 Afegir l'idioma en les notificacions del NOTIB
- #1520 No adjuntar tots els annexos de les anotacions de Distribucio per tipologies integrades amb Sistra2
Errors:
- #1507 Evitar error controlat esborrant expedients per cerca d'anotacions relacionades
- #1501 Arreglar validació títol repetit iniciant expedient
- #1509 Quan es cancel·la una execució massiva es cancel·len la resta
- #1470 Error cancel·lant una tasca suspesa
- #1468 Error codi responsable per tràmits Sistra
- #1472 Error consultant tasques per procés via WS de tramitació externa
- #1497 Error fixant el valor per a una variable tipus registre via WS de tramitació externa
- #1518 Error obrint tasques quan el codi del responsable no es troba
- #1522 Error alineant els camps del formulari a l'esquerra en els salts de línia de controls
- #1532 El filtre d'expedients no filtra per tipus si es marca mostrar només expedients amb error
- #1502 Quan es cancel·la una alta massiva programada per CSV no s'informa la data de fi i no es pot reprendre
- #1546 Error per tasca innexistent

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.113.1 Recuperar CSV per documents firmats amb CSV=null
Data:
2021.11.18 11:30h
Resum: Es modifica la verificació de firmes per a que els documents firmats afectats pel problema del CSV null puguin consultar correctament les firmes i pels nous documents s'informi correctament el CSV.

Canvis realitzats en la versió 3.2.113.1:

Millores:
Cap
Errors:
#1549 Arxius firmats sense CSV

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.114 API simple del Portasignatures i handler per consultar CSV de documents
Data:
2022.01.28 8:00h

Resum: Canvi el el plugin de firma en servidor per usar l'API REST de firma en el Portasignatures on s'ha de configurar l'usuari i el perfil en el Portasignatures. Nou handler per consultar sobre diferents variables el CSV o la URL de verificació de firmes per documents firmats.

Canvis realitzats en la versió 3.2.114:

Millores:
- #1545 Canviar a l'API de firma simple del portasignatures
- #1552 Nou handler per consultar el CSV i la Url de verificació de firmes

Errors:
- #1550 Errors amb documents esborrats a Custòdia
- #1475 Millorar com es veuen les dades reindexades de registres a la pàgina de reindexació de Lucene
- #1547 El permís per actualitzar la definició de procés no té efecte

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Configurar el plugin de firma simple del Portafirmes amb la URL correcta i l'usuari correcte a més del perfil de firma en cas de ser necessari.
# ###################### # / # PROPERTIES MODIFICADES # / # ###################### # / #1545 Canviar a l'API de firma simple del portasignatures / app.plugin.firma.portafib.plugins.signatureserver.portafib.api_passarela_url=https://dev.caib.es/portafib/common/rest/apifirmaenservidorsimple/v1/ / app.plugin.firma.portafib.plugins.signatureserver.portafib.api_passarela_username=$helium_portafib / app.plugin.firma.portafib.plugins.signatureserver.portafib.api_passarela_password=**** / # ################### # / # PROPERTIES AFEGIDES # / # ################### # / #1545 Canviar a l'API de firma simple del portasignatures / # Perfil seleccionat en la firma en cas que l'usuari tingui definit més d'un perfil al Portasignatures / app.plugin.firma.portafib.plugins.signatureserver.portafib.api_passarela_perfil=

## v3.2.114.1 Error en les notifcacions del callback de canvi d'estat del NOTIB
Data:
2022.02.16 14:00h

Resum: Correcció de les dependències d'Helium per arreglar el darrer error en les notificacions de canvi d'estat de notificacions del NOTIB.

Canvis realitzats en la versió 3.2.114.1:

Millores:
Cap

Errors:
#1558 Error rebent les notificacions del Notib

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.114.2 Comprovar expedient a l'Arxiu abans tancar a Helium
Data:
2022.02.21 13:00h

Resum: Correcció per poder tancar expedients a Helium que ja es troben tancats a l'Arxiu.

Canvis realitzats en la versió 3.2.114.2:

Millores:
Cap

Errors:
#1556 Error finalitzant expedients que estan tancats a l'Arxiu

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.114.3 Evitar expedients duplicats per anotacions de Distribucio
Data:
2022.04.07 9:00h

Resum: Correcció per evitar crear expedients duplicats quan falla el processament automàtic d'anotacions provinents de Distribucio.

Canvis realitzats en la versió 3.2.114.3:

Millores:
Cap

Errors:
#1568 Expedients duplicats a partir d'anotacions de Distribucio

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.114.4 Error urgent en el mapeig de documents tècnics XML
Data:
2022.07.01 9:00h

Resum: Correcció en el tractament d'annexos d'anotacions de Distribucio per mapejar correctametn l'annexo XML del document tècnic correcte.

Canvis realitzats en la versió 3.2.114.4:

Millores:
Cap

Errors:
#1590 Bug a la classe DistribucioHelper.java

Base de dades:
Sense canvis.
Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.114.5 Versió exprés per usar la nova API REST per backoffices de Distribucio i mostrar documents invàlids i canvi de Plugin Arxiu CAIB a la 2.0.21
Data:
2022.07.21 11:00h

Resum: Nova versió per usar la nova API REST de Distribucio per backoffice on s'informa de la validesa dels annexos en la consulta de l'anotació i per mostrar a l'usuari si els documents annexats o incorporats a l'expedient són vàlids. Caniv de plugin Arxiu CAIB a la versió 2.0.21.

Canvis realitzats en la versió 3.2.114.5:

Millores:
- #1593 Assenyalar documents amb firma invàlida o estat esborrany provinents de Distribucio
- #1597 Canviar la versió del plugin Arxiu CAIB a la versió 2.0.21

Errors:
Cap

Base de dades:
- helium_update_3.2.114.5.sql
  - Noves columnes per guardar l'estat i la validesa dels documents
-- #1593 Assenyalar documents amb firma invàlida o estat esborrany provinents de Distribucio / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO_ANNEX ADD DOCUMENT_VALID NUMBER(1); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO_ANNEX ADD DOCUMENT_ERROR VARCHAR2(1000); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO_ANNEX ADD ARXIU_ESTAT VARCHAR2(20); / ALTER TABLE HEL_DOCUMENT_STORE ADD DOCUMENT_VALID NUMBER(1); / ALTER TABLE HEL_DOCUMENT_STORE ADD DOCUMENT_ERROR VARCHAR2(1000);

Propietats globals:
Canvi en la URL del servei web de Distribucio per backoffices
# ###################### # / # PROPERTIES MODIFICADES # / # ###################### # / # #1593 Assenyalar documents amb firma invàlida o estat esborrany provinents de Distribucio / net.conselldemallorca.helium.distribucio.BackofficeIntegracioRestClient.ws.url=https://dev.caib.es/distribucioapi/interna

## v3.2.114.6 Correcció error noms duplicats a l'Arxiu
Data:
2022.08.31 10:00h

Resum: Es corregeix l'error d'arxius amb nom duplicats a l'Arxiu per noms d'arxiu amb majúscules.

Canvis realitzats en la versió 3.2.114.6:

Millores:
Cap
Errors:
#1607 Error guardant document a l'Arxiu per nom duplicat

Base de dades:
Cap
Propietats globals:
Cap

## v3.2.114.7 Correcció per posar com a vàlids documents de SISTRA1
Data:
2022.09.01 11:00h

Resum: Corregir els documents provinents de SISTRA1 per a que no apareguin com a invàlids.

Canvis realitzats en la versió 3.2.114.7:

Millores:
Cap
Errors:
#1608 Els documents mapejats de SISTRA1 apareixen marcats com a invàlids

Base de dades:
- helium_update_3.2.114.7.sql
  - Torna a posar els documents de SISTRA1 com a vàlids a la BBDD.
-- ORACLE / -- #1608 Els documents mapejats de SISTRA1 apareixen marcats com a invàlids / -- Tornar a posar com a vàlids els documents provinents de Sistra1 / UPDATE HEL_DOCUMENT_STORE / SET DOCUMENT_VALID = NULL / WHERE ID IN ( / SELECT ds.ID / FROM HEL_DOCUMENT_STORE ds / INNER JOIN HEL_EXPEDIENT e ON ds.PROCESS_INSTANCE_ID = e.PROCESS_INSTANCE_ID / WHERE / ds.DOCUMENT_VALID = 0 / AND ds.DOCUMENT_ERROR IS NULL / AND e.INICIADOR_TIPUS = 1 / );

Propietats globals:
Cap

## v3.2.115 Diverses millores i correccions
Data:
2022.10.06 13:00h

Resum: Millores visuals, tractar anotacions en una qua, integració amb Pinbal amb handlers prredefinits, creació de regles de Distribucio des d'Helium, filtre per rang d'expedients en coptes de per ID, millores i correccions en les altes massives per CSV, canvi de SOAP a REST en les integracions amb el Portasignatures, generació de documents tipus plantilles en la gestió de documents, ordenació i cerca en el desplegable d'entorns.

Canvis realitzats en la versió 3.2.115:

Millores:
- #1577 Incorporar en el grup de handlers predefinits en la gestió d'expedients la integració amb PINBAL
- #1595 Tractar els avisos de noves anotacions de Distribucio en una cua
- #1554 Canviar la integració amb la firma web del Portafirmes per usar l'API REST
- #1553 Canviar la integració amb el Portafirmes per usar l'API REST
- #1603 Afegir informació dels interessats en la modal d'acceptació de les anotacions
- #1600 Posar Sistra 1 en la pipella d'integració amb tràmits telemàtics
- #1160 No es manté la pàgina de la taula després d'editar una dada via formulari
- #1589 Actualitzar la versió del plugin Arxiu CAIB a la versió 2.0.20 (*finalment versió 2.0.22)
- #1555 Permetre generar documents tipus plantilla des de la gestió de documents de l'expedient
- #1587 Millorar informació dels logs
- #1578 Permetre crear regles de Distribució des d'un procediment d'Helium directament
- #1582 Evitar accés al disseny antic i treure la opció del menú de disseny
- #1575 Ampliar l'esborrat del tipus d'expedient als expedients
- #1574 Ordenar els entorns en la selecció d'entorns i facilitar la cerca
- #1440 Millorar els missatges d'error amb integracions d'Helium
- #1338 Permetre dissenyar consultes als usuaris amb permís de disseny delegat
- #1565 Afegir a les consultes la possibilitat de filtrar per un rang d'expedients
- #1453 Actualitzar el client del Notib a la versió 1.1.8 i enviar l'uuid en comptes del contingut de l'annex
- #1514 Poder recuperar el CSV d'alta massiva de les accions massives
- #1559 Afegir el número de registre en la cerca general d'expedients i en un handler predefinit
- #1557 Posar un seleccionable de handlers en el manteniment d'accions dels tipus d'expedients
- #1601 Cercador de tipologies per administradors
Errors:
- #1605 Error en el DocumentLlegirProcesPareHandler
- #1599 Error informant el nom de la raó social per notificar a destinataris de tipus jurídic
- #1598 Revisar codis invàlids per variables definides
- #1580 El format de l'informe de les consultes no s'exporta bé en les exportacions i importacions
- #1566 Revisar error de nom duplicat afegint un document adjunt
- #1584 Revisar guardar document odt firmat
- #1588 Investigar error de mapeig de variables Sistra2 a producció
- #1579 Els documents firmats al Portasignatures apareixen com ODT tot i que es descarreguin com PDF
- #1585 Error 500 obrint un formulari amb dates després d'una variable de tipus selecció múltiple i d'un camp de text
- #1583 No apareixen els nous entorns als usuaris
- #1576 Error en l'alta per CSV per ; dins del text i missatge d'error erroni
- #1563 Error quan diferents tipus d'expedient comparteixen la mateixa definició de procés en el mapeig amb SISTRA
- #1572 No es mostren bé les alertes de l'expedient si el text conté HTML
- #1570 No funcionen les credencials en fitxer de propietats per dominis tipus REST
- #1569 Quan es deshabilita la integració amb tràmits SISTRA es perd el codi del tràmit
- #1562 Error firmant en servidor un document amb dades NTI però sense tipus documental
- #1564 Evitar logs d'errors en el mapeig amb tràmits SISTRA1 per dades buides

Base de dades:
- helium_update_3.2.115.sql
  - Columna pel check d'activació o no de la integració amb sistra per conservar el codi del tràmit.
  - Configuració de la integració amb PINBAL.
  - Canvis en les taules d'anotacions per poder usar-la com a cua amb informació buida.
-- ORACLE / --#1569 Quan es deshabilita la integració amb tràmits SISTRA es perd el codi del tràmit / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD SISTRA_ACTIU NUMBER(1) DEFAULT 0; / UPDATE HEL_EXPEDIENT_TIPUS SET SISTRA_ACTIU = 1 WHERE SISTRA_CODTRA IS NOT NULL; / --#1577 Incorporar en el grup de handlers predefinits en la gestió d'expedients la integració amb PINBAL / --Corregir la tasca de pinbal i afegir la configuració de la integració / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD PINBAL_ACTIU NUMBER(1) DEFAULT 0; / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD PINBAL_NIF_CIF VARCHAR2(44 CHAR); / -- #1595 Tractar els avisos de noves anotacions de Distribucio en una cua / -- Modificar camps de la taula d'anotacions per a que puguin estar buits quan arribi una anotació / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO MODIFY IDIOMA_CODI NULL; / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO MODIFY LLIBRE_CODI NULL; / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO MODIFY OFICINA_CODI NULL; / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO MODIFY DESTI_CODI NULL; / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO MODIFY "DATA" NULL; / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO MODIFY ENTITAT_CODI NULL; / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO MODIFY IDENTIFICADOR NULL; / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO ADD CONSULTA_INTENTS NUMBER(10) DEFAULT 0; / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO ADD CONSULTA_ERROR VARCHAR2(1024 CHAR); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO ADD CONSULTA_DATA TIMESTAMP(6); / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO ADD ERROR_PROCESSAMENT VARCHAR2(1024 CHAR);

Propietats globals:
- Canvi a l'API simple del portasignatures.
- Canvia l'API simple de firma web del portasignatures.
- Ampliar l'esborrat dels tipus d'expedients als expedients.
- Integració amb l'API de gestió de regles de Distribucio
- Accés al disseny antic.
- Màxim de reintents de consulta d'anotacions pendents.
taula. Propietats modificades, afegides i esborrades.
# ###################### # / # PROPIETATS MODIFICADES # / # ###################### # / #1553 Canviar a l'API de firma simple del portasignatures / app.portasignatures.plugin.class=net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.portasignatures.PortasignaturesPluginPortafibSimple / app.portasignatures.plugin.portafib.username=$helium_portafib / app.portasignatures.plugin.portafib.password=**** / #1554 Canviar a l'API de firma simple del portasignatures / app.plugin.passarelafirma.1.class=org.fundaciobit.apisib.apifirmasimple.v1.ApiFirmaWebSimple / app.plugin.passarelafirma.1.nom=Firma dins PortaFIB amb API REST Simple / app.plugin.passarelafirma.1.desc=Plugin de firma que usa PortaFIB API REST Simple / # ###################### # / # PROPIETATS AFEGIDES # / # ###################### # / #1553 Canviar a l'API de firma simple del portasignatures / app.portasignatures.plugin.portafib.perfil= / app.portasignatures.plugin.usuari.id=codi / #1554 Canviar a l'API de firma simple del portasignatures / app.plugin.passarelafirma.1.plugins.signatureweb.portafib.apifirmawebsimple.endpoint=https://proves.caib.es/portafib/common/rest/apifirmawebsimple/v1/ / app.plugin.passarelafirma.1.plugins.signatureweb.portafib.apifirmawebsimple.username=$helium_portafibpass / app.plugin.passarelafirma.1.plugins.signatureweb.portafib.apifirmawebsimple.password=**** / app.plugin.passarelafirma.1.plugins.signatureweb.portafib.apifirmawebsimple.perfil= / app.plugin.passarelafirma.1.validatesignature.afirmacxf.ignoreservercertificates=true / #1575 Ampliar l'esborrat del tipus d'expedient als expedients / # Paràmetre true/false per propagar l'esborrat d'expedients quan s'esborri un tipus d'expedient / app.configuracio.propagar.esborrar.expedients=false / #1577 Incorporar en el grup de handlers predefinits en la gestió d'expedients la integració amb PINBAL / ## Integració amb PINBAL ## / app.pinbal.plugin.class=net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.pinbal.PinbalPlugin / app.pinbal.plugin.url=https://proves.caib.es/pinbalapi / app.pinbal.plugin.username=$helium_pinbal / app.pinbal.plugin.password=**** / #1578 Permetre crear regles de Distribució des d'un procediment d'Helium directament / ## GESTIO DE REGLES A DISTRIBUCIO ## / app.helium.distribucio.regles.api.rest.url=https://proves.caib.es/distribucio / # Usuari amb rol DIS_REGLA / app.helium.distribucio.regles.api.rest.usuari=$helium_distribucio / app.helium.distribucio.regles.api.rest.password=**** / app.helium.distribucio.regles.api.rest.codi.backoffice=HELIUM / #1595 Tractar els avisos de noves anotacions de Distribucio en una cua / # Màxim de reintents de consulta a Distribucio de la informació de l'anotació. Per defecte 5 / app.anotacions.pendents.comprovar.intents= / # ###################### # / # PROPIETATS ESBORRADES # / # ###################### # / #1554 Canviar a l'API de firma simple del portasignatures / #app.plugin.passarelafirma.1.plugins.signatureweb.portafib.api_passarela_url=https://proves.caib.es/portafib/ws/v1/PortaFIBPassarelaDeFirmaWeb / #app.plugin.passarelafirma.1.plugins.signatureweb.portafib.api_passarela_username=$helium_portafibpass / #app.plugin.passarelafirma.1.plugins.signatureweb.portafib.api_passarela_password=helium_portafibpass / #1582 Evitar accés al disseny antic i treure la opció del menú de disseny / #app.configuracio.redireccionar=true

Altres:
S'ha actualitzat la llibreria helium-disseny.jar amb els nous handlers i mètodes del BasicActionHandler per les consultes a PINBAL.

## v3.2.115.1 HeliumApi actualitzat, correcció d'errors menors
Data:
2022.11.04 10:00h

Resum: Actualització del HeliumApi per tenir els mateixos mètodes que en el BasicActionHandler, botó de logout i correccions menors.

Canvis realitzats en la versió 3.2.115.1:

Millores:
- #1619 Modificar el mètode de cerca d'expedients
- #1586 Posar el tipus de document NTI com a tipus de document pel Portasignatures
- #1573 Afegir logs als WS de tramitació externa per identificar qui els usa
- #1610 Afegir botó de logout
- #1591 Igualar els mètodes disponibles de BasicActionHandler a l'HeliumApi

Errors:
- #1621 Error creant un expedient a partir d'una anotacó quan no hi ha mapejos de documents
- #1606 Error de cerca a Lucene per valors tipus "A-B"
- Error afegint files en el formulari de tasques amb més d'una variable registre múltiple i #1615 agrupacions
- #1616 Error creant regles a Distribucio si el codi té espais
- #1617 Error amb la firma web a SE per problema de certificats
- #1602 Error retrocedint una variable de tipus document
- Tenir en compte el check "Activar tràmits" per a la creació d'expedients a partir dels tràmits #1613 de Sistra1
- #1592 Error en el mapeig Sistra2 quan hi ha diferents tipus d'expedient amb el mateix codi de procediment

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.115.2 Reprocessament d'anotacions
Data:
2023.01.19 17:00h

Resum: Es modifica el processamtent d'anotacions per mapejar documents i variables en cas d'incorporar i de processar anotacions manualment, també des de l'expedient es poden reprocesar.

Canvis realitzats en la versió 3.2.115.2:

Millores:
- #1625 Mapeig documents i variables en incorporar una anotació a un expedient
- #1641 Escurçar la llargada del nom de la unitat tramitadora a 64 per evitar l'error de validació

Errors:
- #1637 Error amb les consultes a Pinbal
- #1635 Evitar nom repetits d'expedients a l'Arxiu
- #1630 Error afegint una variable de tipus String amb codi
- #1623 Revisar error null obtenint el perfil de firma d'un PDF
- #1614 El check d'integració amb Sistra1 no s'exporta i importa correctament
- #1642 Problema amb anotacions que es queden en estat "Comunicat al backoffice"
- #1643 Ampliar enumerat de TipusDocumental
- #1646 Error amb els tipus NTI de documents
- #1624 Els terminis no expiren pels tipus d'expedients configurats amb informació pròpia
- #1647 Error notificant documents sense firma

Base de dades:
- helium_update_3.2.115.2.sql
  - Nova columna en els mapejor per marcar si evitar la sobre escriptura en el mapeig amb Sistra2.
  - Correcció de la versió 3.2.115.3 dels tipus de documents incorrectes.
--#1625 Mapeig documents i variables en incorporar una anotació a un expedient / --Modificar el manteniment del mapeig de variables i documents de SISTRA per marcar quins no se sobreescriuen / ALTER TABLE HEL_MAP_SISTRA ADD NO_SOBREESCRIURE NUMBER(1) DEFAULT 0; / --#1646 Error amb els tipus NTI de documents / -- Rectifica el tipus de document pels documetns creats a partir del 09/01/2023 / -- Incrementa el tipus a tots els documents creats a partir del dia de la publicació / UPDATE HEL_DOCUMENT_STORE SET NTI_TIPO_DOC = NTI_TIPO_DOC + 1 / WHERE DATA_CREACIO >= TO_DATE('2023/01/09 07:25:00', 'yyyy/mm/dd HH24:MI:SS') / AND NTI_TIPO_DOC >= 20; / -- Posa novament el valor de tipus "ALTRES" (20) als nous documents creats a partir de la data amb tipus (39+1) / UPDATE HEL_DOCUMENT_STORE SET NTI_TIPO_DOC = 20 / WHERE DATA_CREACIO >= TO_DATE('2023/01/09 07:25:00', 'yyyy/mm/dd HH24:MI:SS') / AND NTI_TIPO_DOC = 40;

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.115.3 Correcció d'errors i reprocessament d'anotacions
Data:
2023.03.13 09:00h

Resum: S'han corregit diferents errors identificats i s'ha afegit la millora de poder processar el mapeig amb SISTRA 2 en la incorporació d'anotacions a expedients existents o amb l'opció manual de reprocessar l'anotació.

Canvis realitzats en la versió 3.2.115.3:

Millores:
- #1611 Validar si un usuari té permisos de gestió de documentació abans de notificar
- #1620 Flag per evitar la generació des de plantilla per certs documents definits
- #1649 Actualitzar la documentació amb el reprocessament d'anotacions
- #1636 Afegir una alerta a l'expedient si hi ha hagut problemes consultant documents durant el mapeig amb Sistra2

Errors:
- #1657 Error creant un .jrxml d'exemple per tipus d'expedient amb informació pròpia
- #1659 Error obrint el detall d'Arxiu d'un document XML
- #1639 Revisar per què es perden els valors dels camps múltiples de registres
- #1655 Error notificant ODT's firmats
- #1634 Revisar i evitar donar d'alta notificacions amb usuari anònim
- #1609 Les dates dels registres múltiples no es guarden bé a les repros
- #1644 Evitar navegació al disseny del tipus d'expedient des del cercador de tipus d'expedients
- #1640 Error afegint una variable de tipus data múltiple
- #1631 Error alta massiva CSV quan el valor d'un decimal acaba en ;
- #1629 Moure els annexos de les anotacions durant la migració a l'Arxiu
- #1626 Revisar per què es canvia el títol a expedients tramitats massivament durant l'actualització de versió d'Helium

Base de dades:
- helium_update_3.2.115.3.sql
  - Nova columna en la configuració de documents per indicar que només es pot generar el document plantilla des de la tasca i no des de la gestió dels documents.
--#1620 Flag per evitar la generació des de plantilla per certs documents definits / ALTER TABLE HEL_DOCUMENT ADD GENERAR_NOMES_TASCA NUMBER(1) DEFAULT 0;

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.115.4 Escurçar nom del document per Custòdia i alertes en el mapeig amb Sistra2
Data:
2023.04.05 15:00h

Resum: S'ha afegit la solució per escurçar el nom dels arxius a 150 caràcters abans d'enviar a Custòdia i s'ha reobert la issue per afegir alertes a l'expedient quan hi hagi variables o documents que no s'hagin pogut mapejar per algun error.

Canvis realitzats en la versió 3.2.115.4:

Millores:
#1636 Afegir una alerta a l'expedient si hi ha hagut problemes consultant documents durant el mapeig amb Sistra2

Errors:
#1660 Limitar la llargada del nom del document abans guardar a Custòdia
https://github.com/GovernIB/helium/milestone/103
Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.116 Eines per processar anotacions amb execucions massives, firma amb passarel·la web i altres millores
Data:
2023.05.15 11:00h

Resum: Tractament massiu d'anotacions, firma amb passarel·la web, publicació d'avisos, correccions d'alguns errors i millores menors.

Canvis realitzats en la versió 3.2.116:

Millores:
- #1651 Marcar l'anotació pendent que s'estigui processant i documentar els diferents estats en què es troben les anotacions
- #1670 Reintentar a nivell d'anotació la incorporació de tots els annexos a la vegada i contemplar la seva execució massiva
- #1628 Poder descarregar l'annex original des del detall de l'anotació
- #1633 Reintentar els error de les accions massives
- #1667 Millorar el missatge d'error de reprocessament d'anotacions
- #1668 Canviar el literal "Integració amb SISTRA2" en la integració amb Distribucio
- #1654 Accions sobre les anotacions filtrades
- #1662 Firma amb passarel·la web des de la gestió de documents
- #1652 Rebutjar automàticament les anotacions que no es corresponguin amb cap tipologia
- #1650 Tractar les anotacions pendents de consultar i processar en diferents threads
- #1653 Poder exportar el llistat d'anotacions
- #1648 Publicació d'avisos

Errors:
- #1669 Error reintentant el processament d'un annex pendent de moure
- #1666 Modificar la informació del camp "caducitat" en la notificació de documents
- #1664 El check d'activar tràmits no s'acaba d'exportar bé
- #1674 Assegurar que el mapeig de documents dóna prioritat als PDF

Base de dades:
- helium_update_3.2.116.sql
  - Nova taula per a la publicació d'avisos.l
  - Nova columna per les accions massives.
  - Actualització dels tipus d'expedient que s'hagin pogut importar correctament i no tinguin el flag d'activació de tràmits Sistra activats.
-- #1648 Publicació d'avisos / CREATE TABLE HEL_AVIS / ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / ASSUMPTE VARCHAR2(256) NOT NULL, / MISSATGE VARCHAR2(2048) NOT NULL, / DATA_INICI TIMESTAMP(6) NOT NULL, / DATA_FINAL TIMESTAMP(6) NOT NULL, / HORA_INICI VARCHAR2(5 CHAR), / HORA_FI VARCHAR2(5 CHAR), / ACTIU NUMBER(1) NOT NULL, / AVIS_NIVELL VARCHAR2(10) NOT NULL, / CREATEDBY_CODI VARCHAR2(64), / CREATEDDATE TIMESTAMP(6), / LASTMODIFIEDBY_CODI VARCHAR2(64), / LASTMODIFIEDDATE TIMESTAMP(6) / ); / ALTER TABLE HEL_AVIS ADD ( / CONSTRAINT HEL_AVIS_PK PRIMARY KEY (ID)); / CREATE INDEX HEL_AVIS_DATA_INICI_I ON HEL_AVIS(DATA_INICI); / CREATE INDEX HEL_AVIS_DATA_FINAL_I ON HEL_AVIS(DATA_FINAL); / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_AVIS TO WWW_HELIUM; / --1654 Accions sobre les anotacions filtrades / ALTER TABLE HEL_EXEC_MASEXP ADD AUX_ID NUMBER(19,0); / --#1664 El check d'activar tràmits no s'acaba d'exportar bé / --Script per posar el check a true a tots els que no s'hagin importat correctament / UPDATE HEL_EXPEDIENT_TIPUS SET SISTRA_ACTIU = 1 WHERE DISTR_SISTRA = 1 AND SISTRA_ACTIU = 0

Propietats globals:
Número opcional de threads per a la consulta i processament d'anotacions, per defecte 5.
taula. Propietats modificades, afegides i esborrades.
# ###################### # / # PROPIETATS AFEGIDES # / # ###################### # / #1650 Número opcional de threads per la consulta d'anotacions, per defecte 5 / app.anotacions.consulta.num.threads=

## v3.2.116.1 Mapeig d'annexos directe i correccions de subprocessos i altres errors
Data:
2023.07.12 13:00h

Resum: Millora per mapejar els annexos sense demanar el contingut imprimible i relacionant-los amb els documents afegits a l'expedient.

Canvis realitzats en la versió 3.2.116.1:

Millores:
- #1596 Reconèixer documents firmats en el mapeig amb Sistra2 i evitar duplicitat de documents
- #1658 Poder afegir un manual d'ajuda per tipus d'expedient

Errors:
- #1688 Error consultant una anotació per tipus de document del representant nul
- #1679 Revisar per què no apareixen tots els subprocessos a l'hora d'actualitzat la versió per una definició de procés
- #1683 Error per nom d'Arxiu duplicat generant document des de plantilla en tasca
- #1678 Tenir en compte el tipus d'expedient a l'hora d'actualitzar expedients a la darrera versió de la DP
- #1682 Error creant expedients a l'Arxiu per nom massa llarg
- #1675 Treure notificació per entrega postal
- #1673 Capturar qualsevol tipus d'error en el processament automàtic d'anotacions
- #1680 Apareix el botó de reintentar accions massives quan encara no han acabat

Base de dades:
- helium_update_3.2.116.1.sql
  - Modificació la columna extracte perquè compti 240 char (no 240 bytes).
  - Afegir columnes al tipus d'expedient per poder afegir unmanual d'ajuda amb nom i contingut.
  - Afegir una relació entre documets i annexos per poder informar d'on provenen.
-- #1682 Error creant expedients a l'Arxiu per nom massa llarg / -- Modificació la columna extracte perquè compti 240 char (no 240 bytes) / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO MODIFY EXTRACTE VARCHAR2(240 CHAR); / --#1658 Poder afegir un manual d'ajuda per tipus d'expedient / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD MANUAL_AJUDA_CONTENT BLOB; / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD MANUAL_AJUDA_NOM VARCHAR2(1024 CHAR); / -- #1596 Reconèixer documents firmats en el mapeig amb Sistra2 i evitar duplicitat de documents / -- Nova columna per relacionar documents amb annexos / ALTER TABLE HEL_DOCUMENT_STORE ADD (ANNEX_ID NUMBER(19)); / -- Actualitza la relació annexos-documents a la inversa / UPDATE HEL_DOCUMENT_STORE ds / SET ds.ANNEX_ID = / ( / SELECT aa.ID / FROM HEL_ANOTACIO_ANNEX aa / WHERE aa.DOCUMENT_STORE_ID = ds.id / ) / WHERE ds.id IN / ( / SELECT DISTINCT DOCUMENT_STORE_ID FROM HEL_ANOTACIO_ANNEX / );

Propietats globals:
Sense canvis.

## v3.2.116.2 Documents sense contingut de Sistra1 i regles presencials
Data:
2023.08.22 13:00h

Resum: Correcció per evitar error de documents sense continguts de Sistra1 i millora per poder establir el filtre per no presencial en la creació de regles amb la nova API REST de Distribucio per regles.

Canvis realitzats en la versió 3.2.116.2:

Millores:
#1700 Canviar a la nova API REST de regles de Distribucio que permet establir el filtre "presencial" a les regles

Errors:
- #1703 Documents es queden sense contingut al crear-se amb integració amb Sistra1
- #1697 Error a l'inici de tràmits amb Sistra1 perquè el contingut del document a l'Arxiu es retorna null

Base de dades:
- helium_update_3.2.116.2.sql
  - Afegir columna per guardar el valor de crear o actualitzar la regla amb el valor de filtre de "Presencial".

-- #1700 Canciar a la nova API REST de regles de Distribucio / -- afegim la columna presencial / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD DISTR_PRESENCIAL NUMBER(1);

Propietats globals:
- Propietats modificades:
  - URL de l'API REST de Distribucio pel client API REST de regles.

# ###################### # / # PROPIETATS MODIFICADES # / # ###################### # / # Url base de l'API interna de Distribucio per la creació i modificació de regles / app.helium.distribucio.regles.api.rest.url=https://proves.caib.es/distribucioapi/interna

## v3.3.1 Nova versió amb expedients per estats, fluxos de Portafirmes, notificacions de múltiples documents i mapeig del nou tipus de camp element de Sistra2
Data:
2023.11.14 11:00h

Resum: Nova versió 3.3.1 amb importants millores que afecten a la funcionalitat. Possibilitat de crear tipus d'expedient per estat on no és necessari definir i desplegar un flux. Inclusió dels fluxos de firma del Portafib per poder definir des del disseny o la tramitació les peticions de firmes associades a un enviament al Portasignatures. Poder notificar varis documents a la vegada. Suport al nou tipus de camp de formularis de Sistra2 de tipus llistat d'elements. Altres millores i correccions d'errors.

Canvis realitzats en la versió 3.3.1:

Millores:
- #1627 HELIUM sense motor de WF
- #1708 Actualitzar el manual de disseny amb els canvis d'Helium sense WF
- #1645 Incloure l'edició dels fluxos de firma a Helium
- #1656 Permetre notificar més d'un document i a la vegada en un .zip
- #1704 Mapeig de camps de formularis de Sistra2 de tipus element
- #1581 Mapeig de camps multi valuats de Sistra2
- #1707 Poder esborrar a Helium documents o adjunts firmats guardats a l'Arxiu
- #1691 Canviar a l'API REST del Notib versió 2
- #1711 Actualitzar pàgina d'informació de la wiki al GitHub
- #1677 Mostrar el motiu de rebuig de les anotacions
- #1690 Afegir els interessats a les metadades de l'expedient a l'Arxiu

Errors:
- #1713 Error guardant document firmat a l'Arxiu pel perfil de firma. Canvi de versió del plugin de validació
- #1702 Investigar per què després d'un desplegament apareix error JBPM iniciant expedient
- #1689 Duplicated child not allowed tancant un expedient
- #1692 Error nullpointer verificant si l'expedient ha finalitzat
- #1705 Error notificant document amb descripció llarga
- #1709 Error descarregant la versió imprimible de documents
- #1706 No apareix l'opció d'afegir manual d'usuari al disseny del tipus d'expedient
- #1714 Evitar NullPointerException transformat les firmes d'un document
- #1725 Error per duplicated child not allowed firmant per passarel·la

Base de dades:
- helium_update_from_3.2.sql:
  - Actualització a la nova versió.
  - Helium sense motor de WF.
  - Notificar més d'un document en un .zip.
﻿ / -- Actualització a la nova versió -- / INSERT INTO HEL_VERSIO ( / ID, / CODI, / ORDRE, / DATA_CREACIO, / PROCES_EXECUTAT, / SCRIPT_EXECUTAT, / DATA_EXECUCIO_SCRIPT) / SELECT / HIBERNATE_SEQUENCE.NEXTVAL ID, / '3.3.0' CODI, / 330 ORDRE, / SYSDATE DATA_CREACIO, / 0 PROCES_EXECUTAT, / 1 SCRIPT_EXECUTAT, / SYSDATE DATA_EXECUCIO_SCRIPT / FROM DUAL / WHERE (SELECT COUNT(*) FROM HEL_VERSIO WHERE ORDRE = 330) = 0; / -- #1627 HELIUM sense motor de WF / -- Nou camp pel tipus d'expedient ESTATS/FLUX / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD TIPUS NUMBER(10) DEFAULT 0 NOT NULL; / -- Nou camp pel tipus d'acció ACCIO/HANDLER_PROPI/HANDLER_PREDEFINIT/SCRIPT / ALTER TABLE HEL_ACCIO ADD TIPUS VARCHAR2(32 CHAR) DEFAULT 'ACCIO' NOT NULL; / ALTER TABLE HEL_ACCIO ADD SCRIPT VARCHAR2(1024 CHAR); / ALTER TABLE HEL_ACCIO MODIFY (JBPM_ACTION NULL); / -- Nous camps per accions d'execució de handlers predefinits i propis / ALTER TABLE HEL_ACCIO ADD HANDLER_CLASSE VARCHAR2(255 CHAR); / ALTER TABLE HEL_ACCIO ADD HANDLER_DADES CLOB; / -- -- Nova taula per les regles dels estats / CREATE TABLE HEL_ESTAT_REGLA ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / NOM VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL, / EXPEDIENT_TIPUS_ID NUMBER(19) NOT NULL, / ESTAT_ID NUMBER(19) NOT NULL, / ENTORN_ID NUMBER(19) NOT NULL, / QUI VARCHAR2(32 CHAR) NOT NULL, / QUE VARCHAR2(32 CHAR) NOT NULL, / ACCIO VARCHAR2(32 CHAR) NOT NULL, / ORDRE NUMBER(10) NOT NULL / ); / CREATE TABLE HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUI ( / REGLA_ID NUMBER(19) NOT NULL, / VALOR VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL / ); / CREATE TABLE HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUE ( / REGLA_ID NUMBER(19) NOT NULL, / VALOR VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL / ); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_REGLA ADD (CONSTRAINT HEL_ESTAT_REGLA_PK PRIMARY KEY (ID)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUI ADD (CONSTRAINT HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUI_PK PRIMARY KEY (REGLA_ID, VALOR)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUE ADD (CONSTRAINT HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUE_PK PRIMARY KEY (REGLA_ID, VALOR)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_REGLA ADD (CONSTRAINT HEL_REGLA_EXPTIPUS_FK FOREIGN KEY (EXPEDIENT_TIPUS_ID) REFERENCES HEL_EXPEDIENT_TIPUS (ID)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_REGLA ADD (CONSTRAINT HEL_REGLA_ESTAT_FK FOREIGN KEY (ESTAT_ID) REFERENCES HEL_ESTAT (ID)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_REGLA ADD (CONSTRAINT HEL_REGLA_ENTORN_FK FOREIGN KEY (ENTORN_ID) REFERENCES HEL_ENTORN (ID)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_REGLA ADD (CONSTRAINT HEL_REGLA_NOM_UK UNIQUE (ESTAT_ID, NOM)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUI ADD (CONSTRAINT HEL_REGLA_VALOR_QUI_FK FOREIGN KEY (REGLA_ID) REFERENCES HEL_ESTAT_REGLA (ID)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUE ADD (CONSTRAINT HEL_REGLA_VALOR_QUE_FK FOREIGN KEY (REGLA_ID) REFERENCES HEL_ESTAT_REGLA (ID)); / CREATE INDEX HEL_REGLA_ENTORN_FK_I ON HEL_ESTAT_REGLA(ENTORN_ID); / CREATE INDEX HEL_REGLA_EXPTIPUS_FK_I ON HEL_ESTAT_REGLA(EXPEDIENT_TIPUS_ID); / CREATE INDEX HEL_REGLA_ESTAT_FK_I ON HEL_ESTAT_REGLA(ESTAT_ID); / CREATE INDEX HEL_REGLA_VALOR_QUI_FK_I ON HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUI(REGLA_ID); / CREATE INDEX HEL_REGLA_VALOR_QUE_FK_I ON HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUE(REGLA_ID); / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_ESTAT_REGLA TO WWW_HELIUM; / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUI TO WWW_HELIUM; / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_ESTAT_REGLA_VALOR_QUE TO WWW_HELIUM; / -- Noves taules per la relació entre estats i accions d'entrada i sortida / CREATE TABLE HEL_ESTAT_ACCIO_ENTRADA ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / ESTAT_ID NUMBER(19) NOT NULL, / ACCIO_ID NUMBER(19) NOT NULL, / ORDRE NUMBER(10) NOT NULL / ); / CREATE TABLE HEL_ESTAT_ACCIO_SORTIDA ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / ESTAT_ID NUMBER(19) NOT NULL, / ACCIO_ID NUMBER(19) NOT NULL, / ORDRE NUMBER(10) NOT NULL / ); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_ACCIO_ENTRADA ADD (CONSTRAINT HEL_ESTACC_ENT_PK PRIMARY KEY (ID)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_ACCIO_SORTIDA ADD (CONSTRAINT HEL_ESTACC_SORT_PK PRIMARY KEY (ID)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_ACCIO_ENTRADA ADD (CONSTRAINT HEL_ESTACC_ENT_ESTAT_FK FOREIGN KEY (ESTAT_ID) REFERENCES HEL_ESTAT (ID)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_ACCIO_ENTRADA ADD (CONSTRAINT HEL_ESTACC_ENT_ACCIO_FK FOREIGN KEY (ACCIO_ID) REFERENCES HEL_ACCIO (ID)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_ACCIO_SORTIDA ADD (CONSTRAINT HEL_ESTACC_SORT_ESTAT_FK FOREIGN KEY (ESTAT_ID) REFERENCES HEL_ESTAT (ID)); / ALTER TABLE HEL_ESTAT_ACCIO_SORTIDA ADD (CONSTRAINT HEL_ESTACC_SORT_ACCIO_FK FOREIGN KEY (ACCIO_ID) REFERENCES HEL_ACCIO (ID)); / CREATE INDEX HEL_ESTACC_ENT_ESTAT_FK_I ON HEL_ESTAT_ACCIO_ENTRADA(ESTAT_ID); / CREATE INDEX HEL_ESTACC_SORT_ESTAT_FK_I ON HEL_ESTAT_ACCIO_SORTIDA(ESTAT_ID); / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_ESTAT_ACCIO_ENTRADA TO WWW_HELIUM; / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_ESTAT_ACCIO_SORTIDA TO WWW_HELIUM; / -- #1645 Incloure l'edició dels fluxos de firma a Helium / ALTER TABLE HEL_DOCUMENT ADD ( / PORTAFIRMES_FLUX_ID VARCHAR2(64 CHAR), / PORTAFIRMES_ACTIU NUMBER(1) default 0, / PORTAFIRMES_RESPONSABLES VARCHAR2(512 CHAR), / PORTAFIRMES_FLUXTIP VARCHAR2(256 CHAR), / PORTAFIRMES_SEQTIP VARCHAR2(256 CHAR) / ); / ALTER TABLE HEL_PORTASIGNATURES MODIFY TOKEN_ID NUMBER(19,0) NULL; / --#1656 Permetre notificar més d'un document i a la vegada en un .zip / CREATE TABLE HEL_DOCUMENT_CONTINGUT ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / DOCUMENT_CONTINGUT NUMBER(19) NOT NULL / ); / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_DOCUMENT_CONTINGUT TO WWW_HELIUM; / ALTER TABLE HEL_DOCUMENT_CONTINGUT ADD (CONSTRAINT HEL_DOCSTORE_DOCCONT_ID_FK FOREIGN KEY (ID) REFERENCES HEL_DOCUMENT_STORE (ID)); / ALTER TABLE HEL_DOCUMENT_CONTINGUT ADD (CONSTRAINT HEL_DOCSTORE_DOCCONT_CONT_FK FOREIGN KEY (DOCUMENT_CONTINGUT) REFERENCES HEL_DOCUMENT_STORE (ID)); / --#1705 Error notificant document amb descripció llarga / -- Incrementar llargària camp DESCRIPCIO / ALTER TABLE HEL_DOCUMENT_NOTIFICACIO MODIFY DESCRIPCIO VARCHAR2(1000 CHAR);

Propietats globals:
- Canvi del plugin per la passarel·la de firma.
- Canvi de la URL pel client del Notib2.
- Integració amb els fluxos de firma del Portafirmes i la consulta de càrrecs.
# ###################### # / # PROPERTIES MODIFICADES # / # ###################### # / app.portasignatures.plugin.portafib.firmasimpleasync.url=https://se.caib.es/portafib/common/rest/apifirmaasyncsimple/v2 / app.plugin.firma.portafib.plugins.signatureserver.portafib.api_passarela_perfil=FIRMAAPISIMPLE / app.notificacio.plugin.url=https://dev.caib.es/notibapi / # ###################### # / # PROPIETATS AFEGIDES # / # ###################### # / app.persones.plugin.ldap.search.filter.userlike=(&(objectClass=user)(|(sAMAccountName=*###*)(|(givenName=*###*)(sn=*###*))) / app.persones.plugin.jdbc.filter.codename=select usu_codi, usu_nom, usu_nif, usu_codi || '@limit.es' from sc_wl_usuari where upper(usu_codi) like upper('%'||:text||'%') or upper(usu_nom) like upper('%'||:text||'%') / # ### / # Integració amb l' API Plantilles de Flux de Firmes Simple / # ### / app.portafirmes.plugin.flux.firma.url=https://dev.caib.es/portafib/common/rest/apiflowtemplatesimple/v1/ / app.portafirmes.plugin.flux.firma.usuari=$helium_portafib / app.portafirmes.plugin.flux.firma.password=helium_portafib / # ### / # Integració amb el WS SOAP de consulta de càrrecs al Portasignatures / # ### / plugin.portafirmes.plugin.flux.entiatws.url=https://dev.caib.es/portafib/ws/v1/PortaFIBUsuariEntitat / plugin.portafirmes.plugin.flux.entiatws.username=$helium_portafib / plugin.portafirmes.plugin.flux.entiatws.password=helium_portafib / plugin.portafirmes.plugin.flux.entiatws.mostrar.persona.carrec=true / app.plugin.passarelafirma.class=net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.firmaweb.FirmaSimpleWebPluginPortafib / app.plugin.passarelafirma.plugins.signatureweb.portafib.apifirmawebsimple.endpoint=https://dev.caib.es/portafib/common/rest/apifirmawebsimple/v1/ / app.plugin.passarelafirma.plugins.signatureweb.portafib.apifirmawebsimple.username=$helium_portafibpass / app.plugin.passarelafirma.plugins.signatureweb.portafib.apifirmawebsimple.password=**** / app.plugin.passarelafirma.plugins.signatureweb.portafib.apifirmawebsimple.perfil= / # ###################### # / # PROPERTIES ESBORRADES # / # ###################### # / #app.portasignatures.plugin.portafib.base.url=https://se.caib.es/portafib / #app.notificacio.plugin.url=https://dev.caib.es/notib / #app.plugin.passarelafirma.ids / #app.plugin.passarelafirma.1.class / #app.plugin.passarelafirma.1.nom / #app.plugin.passarelafirma.1.desc / #app.plugin.passarelafirma.1.plugins.signatureweb.portafib.apifirmawebsimple.endpoint / #app.plugin.passarelafirma.1.plugins.signatureweb.portafib.apifirmawebsimple.username / #app.plugin.passarelafirma.1.plugins.signatureweb.portafib.apifirmawebsimple.password

## v3.3.1.1 Correcció d'errors de disseny i amb documents
Data:
2023.11.21 13:00h

Resum: S'ha corregit l'exportació de fluxos simples per expedients amb informació a nivell de definició de procés. Es corregeix que es pugui veure la columna de validacions de variables per tipus d'expedient amb informació a nivell de definició de procés. També es corregeix el tractament d'error de traspàs de documents de Distribucio a l'Arxiu per evitar l'error que els documents quedin sense UUID.

Canvis realitzats en la versió 3.3.1.1:

Millores:
Cap millora

Errors:
- #1721 El flux de firma simple no s'exporta/importa correctament per documents definits a la definició de procés
- #1728 Els documents es queden sense uuid quan hi ha un error movent l'annex i no es pot accedir a la pipella de documents
- #1729 No es veu la columna de validacions per les variables definides a nivell de definició de procés

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.1.2 Correcció rendiment variables tasca i mapeig variables per estats
Data:
2024.12.12 09:00h

Resum: S'ha revisat el rendiment de la càrrega de la modal de dades de les tasques i s'ha corregit el mapeig de variables d'anotacions pels expedients de tipus basats en estats.

Canvis realitzats en la versió 3.3.1.2:

Millores:
Cap millora

Errors:
- #1737 Revisar el rendiment de la càrrega de variables de tasques amb un ordre de 100 variables
- #1736 Arreglar el mapeig de documents i dades d'anotacions per expedients basats en estats

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis
## v3.3.2 Accés a expedients per permisos sobre unitats organitzatives i correcció d’errors varis
Data:
2024.04.18 20:30h

Resum: Nova versió 3.3.2 amb l'opció de configurar un tipus d'expedient com a comú i amb permisos sobre les unitats organitzatives per determinar l'accés als expedients segons la unitat organitzativa assiganda a l'expedient. Correcció d'errors menors i correcció per poder notificar documents de subprocessos.

Canvis realitzats en la versió 3.3.2:

Millores:
- #1661 Accés a expedients per permisos sobre unitats organitzatives
- #1748 Treure l'obligatorietat del selector de flux de firmes quan un document estigui configurat per enviar per flux

Errors:
- #1744 Evitar enviar a convertir un document pel qual ja es disposa de la versió imprimible en PDF
- #1743 Error amb els controls tipus suggest
- #1738 Revisar error carregant el formulari per modificar una variable amb codi xSISTRA2 i afegir validació
- #1726 Error cercant usuaris amb accents, no apareixen al llistat
- #1723 Afegir un avís quan s'importi un document amb un flux associat que no es troba al tipus d'expedient
- #1742 Corregir el missatge de confirmació quan es despleguen handlers propis
- #1735 Revisar per què s'ha de prémer enrere dues vegades per sortir de la gestió de l'expedient
- #1730 Permetre notificar documents dels subprocessos
- #1694 Error exportant definició de procés global
- #1712 La pàgina d'anotacions es recarrega sencera en filtrar
- #1701 Revisar l'opció "Restringir accés segons el grups de l'usuari" dels tipus d'expedients

Base de dades:
- helium_update_from_3.3.2.sql:
    - #1661 Accés a expedients per permisos sobre unitats organitzatives:
      - Nova taula per les unitats organitzatives
      - Nova taula pels procediments
      - Nova taula per la relació de tipus d'expedient i unitats organitzatives per els Permisos
      - Insert a la taula de HEL_ACL_ENTRY
      - Nova relació expedient amb unitat organitzativa (Fase 3)
      - Nova taula de Paràmetres
    - #1723 Afegir un avís quan s'importi un document amb un flux associat que no es troba al tipus d'expedient:
      - Nova columa per guardar el nom del flux

-- #1661 Accés a expedients per permisos sobre unitats organitzatives / -- Oracle / -- -- Nova taula per les unitats organitzatives / CREATE TABLE HEL_UNITAT_ORGANITZATIVA ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / CODI VARCHAR2(9 CHAR) NOT NULL, / DENOMINACIO VARCHAR2(300 CHAR) NOT NULL, / NIF_CIF VARCHAR2(9 CHAR), / CODI_UNITAT_SUPERIOR VARCHAR2(9 CHAR), / CODI_UNITAT_ARREL VARCHAR2(9 CHAR), / DATA_CREACIO_OFICIAL TIMESTAMP(6), / DATA_SUPRESSIO_OFICIAL TIMESTAMP(6), / DATA_EXTINCIO_FUNCIONAL TIMESTAMP(6), / DATA_ANULACIO TIMESTAMP(6), / DATA_SINCRONITZACIO TIMESTAMP(6), / DATA_ACTUALITZACIO TIMESTAMP(6), / ESTAT VARCHAR2(1 CHAR), / CODI_PAIS VARCHAR2(3 CHAR), / CODI_COMUNITAT VARCHAR2(2 CHAR), / CODI_PROVINCIA VARCHAR2(2 CHAR), / CODI_POSTAL VARCHAR2(5 CHAR), / NOM_LOCALITAT VARCHAR2(50 CHAR), / LOCALITAT VARCHAR2(40 CHAR), / ADRESSA VARCHAR2(70 CHAR), / TIPUS_VIA NUMBER(19), / NOM_VIA VARCHAR2(200 CHAR), / NUM_VIA VARCHAR2(100 CHAR), / TIPUS_TRANSICIO VARCHAR2(12 CHAR), / CREATEDDATE TIMESTAMP(6), / CREATEDBY_CODI VARCHAR2(256 CHAR), / LASTMODIFIEDDATE TIMESTAMP(6), / LASTMODIFIEDBY_CODI VARCHAR2(256 CHAR), / CODI_DIR3_ENTITAT VARCHAR2(9 CHAR) / ); / CREATE TABLE HEL_UO_SINC_REL ( / ANTIGA_UO NUMBER(19) NOT NULL, / NOVA_UO NUMBER(19) NOT NULL / ); / ALTER TABLE HEL_UNITAT_ORGANITZATIVA ADD ( / CONSTRAINT HEL_UNITAT_ORGANITZATIVA_PK PRIMARY KEY (ID)); / ALTER TABLE HEL_UO_SINC_REL ADD ( / CONSTRAINT HEL_UNITAT_ANTIGA_FK FOREIGN KEY (ANTIGA_UO) / REFERENCES HEL_UNITAT_ORGANITZATIVA (ID)); / ALTER TABLE HEL_UO_SINC_REL ADD ( / CONSTRAINT HEL_UNITAT_NOVA_FK FOREIGN KEY (NOVA_UO) / REFERENCES HEL_UNITAT_ORGANITZATIVA (ID)); / ALTER TABLE HEL_UO_SINC_REL ADD CONSTRAINT HEL_UO_SINC_REL_MULT_UK UNIQUE (ANTIGA_UO, NOVA_UO); / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD PROCEDIMENT_COMU NUMBER(1); / UPDATE HEL_EXPEDIENT_TIPUS SET PROCEDIMENT_COMU = 0; / -- Nova taula pels procediments / CREATE TABLE HEL_PROCEDIMENT / ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / CODI VARCHAR2(64 CHAR) NOT NULL, / NOM VARCHAR2(256 CHAR), / CODISIA VARCHAR2(64 CHAR), / UNITAT_ORGANITZATIVA_ID NUMBER(19), / ESTAT VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT 'VIGENT' NOT NULL, / COMU NUMBER DEFAULT 0 / ); / ALTER TABLE HEL_PROCEDIMENT ADD ( / CONSTRAINT HEL_PROCEDIMENT_PK PRIMARY KEY (ID)); / ALTER TABLE HEL_PROCEDIMENT ADD CONSTRAINT HEL_PROCEDIMENT_UNITAT_FK / FOREIGN KEY (UNITAT_ORGANITZATIVA_ID) REFERENCES HEL_UNITAT_ORGANITZATIVA(ID); / CREATE INDEX HEL_PROCEDIMENT_CODISIA_I ON HEL_PROCEDIMENT(CODISIA); / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_PROCEDIMENT TO WWW_HELIUM; / -- -- Nova taula per la relació de tipus d'expedient i unitats organitzatives per els Permisos / CREATE TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS_UNITAT_ORG ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / EXPEDIENT_TIPUS_ID NUMBER(19) NOT NULL, / UNITAT_ORGANITZATIVA_ID NUMBER(19) NOT NULL / ); / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS_UNITAT_ORG ADD ( / CONSTRAINT HEL_EXP_TIPUS_UO_PK PRIMARY KEY (ID)); / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS_UNITAT_ORG ADD ( / CONSTRAINT HEL_EXP_TIPUS_EXPTIPUS_UO_FK / FOREIGN KEY (EXPEDIENT_TIPUS_ID) REFERENCES HEL_EXPEDIENT_TIPUS(ID)); / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS_UNITAT_ORG ADD ( / CONSTRAINT HEL_UNIT_ORG_EXPTIPUS_UO_FK / FOREIGN KEY (UNITAT_ORGANITZATIVA_ID) REFERENCES HEL_UNITAT_ORGANITZATIVA(ID)); / -- Insert a la taula de HEL_ACL_ENTRY / INSERT INTO HEL_ACL_CLASS (ID, CLASS) / VALUES (HEL_ACL_CLASS_SEQ.NEXTVAL, 'net.conselldemallorca.helium.core.model.hibernate.ExpedientTipusUnitatOrganitzativa'); / -- Nova relació expedient amb unitat organitzativa (Fase 3) / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT ADD ( / UNITAT_ORGANITZATIVA_ID NUMBER(19)); / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT ADD ( / CONSTRAINT HEL_UNIT_ORG_EXPEDIENT_FK / FOREIGN KEY (UNITAT_ORGANITZATIVA_ID) REFERENCES HEL_UNITAT_ORGANITZATIVA(ID)); / -- Nova taula de Paràmetres / CREATE TABLE HEL_PARAMETRE / ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / CODI VARCHAR2(512) NOT NULL, / NOM VARCHAR2(256) NOT NULL, / DESCRIPCIO VARCHAR2(1024), / VALOR VARCHAR2(256) / ); / INSERT INTO HEL_PARAMETRE (ID, CODI, NOM, DESCRIPCIO, VALOR) / VALUES (1, / 'app.configuracio.propagar.esborrar.expedients', / 'Propagar esborrat d''expedients', / 'Si s''habilita es permetrà la propagació de l''esborrat d''expedients quan s''esborri un tipus d''expedient', / '0'); / INSERT INTO HEL_PARAMETRE (ID, CODI, NOM, DESCRIPCIO, VALOR) / VALUES (2, / 'app.net.caib.helium.unitats.organitzatives.arrel.codi', / 'Codi de l''unitat arrel', / NULL, / 'A04003003'); / INSERT INTO HEL_PARAMETRE (ID, CODI, NOM, DESCRIPCIO, VALOR) / VALUES (3, / 'app.net.caib.helium.unitats.organitzatives.data.sincronitzacio', / 'Data sincronització Unitats Organitzatives', / 'Data de la primera sincronització d''unitats organitzatives. Indica la data inicial de sincronització.', / NULL); / INSERT INTO HEL_PARAMETRE (ID, CODI, NOM, DESCRIPCIO, VALOR) / VALUES (4, / 'app.net.caib.helium.unitats.organitzatives.data.actualitzacio', / 'Data actualització Unitats Organitzatives', / 'Data de la darrera actualització d''unitats organitzatives. Indica la darrera data d''actualització a partir de la qual es demanen els canvis.' / NULL); / -- #1723 Afegir un avís quan s'importi un document amb un flux associat que no es troba al tipus d'expedient / -- Nova columa per guardar el nom del flux / ALTER TABLE HEL_DOCUMENT ADD (PORTAFIRMES_FLUX_NOM VARCHAR2(512 CHAR));

Propietats globals:
- Afegir el plugin de procediments amb per sincronitzar amb Rolsac.
- Esborrar l’antic plugin d’unitats orgàniques Dir3CaibObtenerUnidades.
- Afegir el nou plugin UnitatsOrganiquesPluginDir3.
#1661 Accés a expedients per permisos sobre unitats organitzatives / ########################################################################################## # / ## Intregració amb el plugin de procediments per sincronitzar els procediments amb Rolsac # / ########################################################################################## # / app.procediments.plugin.class=net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.procediment.ProcedimentPluginRolsac / app.plugins.procediments.rolsac.service.url=https://dev.caib.es/rolsac/api/rest/v1 / app.plugins.procediments.rolsac.service.username=$distribucio_rolsac / app.plugins.procediments.rolsac.service.password=distribucio_rolsac / #### / # Integració amb unitats orgàniques Dir3 / #### / ## ESBORRAR / #app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.class=net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.unitat.UnitatsOrganiquesPluginDir3 / #app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.url=http://dev.caib.es/dir3caib/ws/Dir3CaibObtenerUnidades / #app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.username=$ripea_dir3caib / #app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.password=ripea_dir3caib / #app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.log.actiu=false / #app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.timeout=120 / # AFEGIR / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.class=net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.unitat.UnitatsOrganiquesPluginDir3 / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.url=https://dev.caib.es/dir3caib/rest/unidades/ / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.username=$distribucio_dir3caib / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.password=distribucio_dir3caib / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.connect.timeout=300000 / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.request.timeout=300000 / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.log.actiu=false / app.unitats.organiques.dir3.plugin.service.cerca.url=https://dev.caib.es/dir3caib/rest/busqueda/organismos

## v3.3.3 Enviament al portafirmes des de les tasques i altres millores en les notificacions, anotacions, i correccions d'errors varis
Data:
2024.05.24 17:00h

Resum: Nova versió 3.3.3 Poder enviar a firmar al portafirmes documents des de les tasques i altres millores en les anotacions i notificacions. També s’hi inclouen correccions d'errors varis.

Canvis realitzats en la versió 3.3.3:

Millores:
- #1739 Poder enviar a firmar al portafirmes documents des de les tasques
- #1754 Tasca programada per sincronitzar unitats i procediments automàticament
- #1672 Mostrar la llista de rols reconeguts en el perfil de l'usuari
- #1715 Poder filtrar per data de fi i DNI d'interessat a les consultes personalitzades
- #1696 Guardar la traça de l'error en el processament d'anotacions
- #1685 Omplir les dades de la tasca inicial quan es processi una anotació manualment
- #1745 Notificar amb una data de caducitat de 10 dies

Errors:
- #1756 El nou flux de firma no es carrega correctament
- #1750 Revisar la notificació de documents .odt en tipus d'expedients sense Arxiu
- #1755 Els processos pels documents no s'ordenen bé
- #1698 Error processant peticions del portasignatures quan el document ja està signat
- #1718 El tooltip no desapareix
- #1751 Revisar per què no apareixen en el llistat de tasques les que no tenen assignació
- #1717 Revisar per què no es poden veure en el monitor d'integracions les peticions per usuaris amb permís d'administració
- #1749 Revisar les dades importades dels documents a nivell de definició de procés
- #1695 L'error d'integració movent annexos no desapareix
- #1752 El check de document firmat a l'hora d'afegir no apareix correctament
- #1699 Error de validació en la creació d'un càrrec amb un mateix codi i grup diferent
- #1746 Corregir la validació dels registres en les tasques

Base de dades:
- helium_update_from_3.3.3.sql:
    - #1696 Guardar la traça de l'error en el processament d'anotacions:
      - Ampliar la mida de la columna ERROR_PROCESSAMENT

--#1696 Guardar la traça de l'error en el processament d'anotacions / -- Oracle / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO ADD (ERROR_PROCESSAMENT_CLOB CLOB); / UPDATE HEL_ANOTACIO SET ERROR_PROCESSAMENT_CLOB = ERROR_PROCESSAMENT; / COMMIT; / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO DROP COLUMN ERROR_PROCESSAMENT; / ALTER TABLE HEL_ANOTACIO RENAME COLUMN ERROR_PROCESSAMENT_CLOB TO ERROR_PROCESSAMENT;

Propietats globals:
    - #1754 Tasca programada per sincronitzar unitats i procediments automàticament
--#1754 Tasca programada per sincronitzar unitats i procediments automàticament / app.unitats.procediments.sync=0 29 15 * * *

## v3.3.3.1 Correcció d'error processant anotacions i expedients duplicats
Data:
2024.06.03 17:00h

Resum: Es corregeix la versió 3.3.3 per evitar crear expedients duplicats quan hi ha un error movent o processant annexos d'anotacions.

Canvis realitzats en la versió 3.3.3.1:

Millores:
Cap millora

Errors:
- #1765 Error en el processament d'anotacions pel qual es creen expedients duplicats
- #1604 Revisar si cal crear expedients en una nova transacció
- #1766 Error iniciant expedient automàticament per anotació amb subprocés

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.4 Crides asíncrones a Pinbal, llistats de Consultes a Notib i Portafib, documents a Arxiu sense restriccions, previsualització de documents, monitor d’excepcions, creació de fluxos de firma a nivell d’usuari, poder notificar qualsevol document i correccions vàries.
Data:
2024.06.26 8:00h

Resum: Nova versió 3.3.4 Crides Asíncrones a Pinbal. Nou menú «Consultar» amb les opcions de consultar les llistes de Consultes a Notib, Portafib i Pinbal (abans al menú Administració). Nova opció de previsualitzar documents des de l’expedient. Nou menú «Excepcions» dins d’Administració per veure les darreres excepcions del sistema. Nova opció de creació de fluxos de firma nivell d’usuari. També s’hi inclouen correccions d'errors varis.

Canvis realitzats en la versió 3.3.4:

Millores:
- #1681 Revisar restriccions de tipus de documents per restriccions de tipus de firma amb l'Arxiu
- #1716 Crear dos llistats de consultes de peticions al Portasignatures i al Notib
- #1731 Poder notificar qualsevol document
- #1719 Previsualització de documents des de la gestió de documents
- #1724 Afegir un monitor de les darreres excepcions produïdes
- #1722 Permetre crear fluxos de firma a nivell d'usuari
- #1740 Crides asíncrones a PINBAL
- #1771 Modificació del servei de la DGP de Consulta de dades d'identitat (SVDDGPCIWS02)

Errors:
- #1770 Resoldre error de dependències amb els plugins del portafirmes
- #1769 Error exportant dades d'expedients amb més de 255 variables
- #1768 Error de validació important un camp tipus acció que apunta definició de procés global
- #1767 El filtre predefinit en les consultes sembla que s'aplica tot i buidar-lo en el formulari del filtre
- #1758 Error notificant un .zip amb documents en subprocessos
- #1760 El selector de data no es veu correctament a les modals
- #1604 Revisar si cal crear expedients en una nova transacció
- #1753 Error recurrent DataTables warning
- #1773 Error reprocessant mapeig anotació per expedients existents
- #1775 Les anotacions amb error de processament que Distribucio torna a comunicar queden com a pendents

Base de dades:
- - helium_update_from_3.3.4.sql:
    - #1731 Poder notificar qualsevol document
      - Ampliar la mida de la columna ERROR_PROCESSAMENT
    - #1740 Crides asíncrones a PINBAL
      - Creació nova taula HEL_PETICIO_PINBAL
--#1731 Poder notificar qualsevol document / -- Comentat per poder tirar enrere versió / -- ALTER TABLE hel_document DROP COLUMN notificable; / -- #1740 Crides asíncrones a PINBAL / -- Oracle / -- -- Nova taula per les peticions a pinbal (asíncrones i síncrones) / CREATE TABLE HEL_PETICIO_PINBAL ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / ENTORN_ID NUMBER(19) NOT NULL, / TIPUS_ID NUMBER(19) NOT NULL, / EXPEDIENT_ID NUMBER(19) NOT NULL, / DOCUMENT_ID NUMBER(19), / PROCEDIMENT VARCHAR2(32 CHAR) NOT NULL, / USUARI VARCHAR2(64 CHAR) NOT NULL, / DATA_PETICIO TIMESTAMP(6) NOT NULL, / ASINCRONA NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL, / ESTAT VARCHAR2(32 CHAR) NOT NULL, / ERROR_MSG CLOB, / PINBAL_ID VARCHAR2(64 CHAR), / TOKEN_ID NUMBER(19), / DATA_PREVISTA TIMESTAMP(6), / DATA_DARRERA_CONSULTA TIMESTAMP(6), / TRANSICIO_OK VARCHAR2(32 CHAR), / TRANSICIO_KO VARCHAR2(32 CHAR), / DATA_PROCESSAMENT_PRIMER TIMESTAMP(6), / DATA_PROCESSAMENT_DARRER TIMESTAMP(6), / ERROR_PROCESSAMENT CLOB / ); / ALTER TABLE HEL_PETICIO_PINBAL ADD (CONSTRAINT HEL_PETICIO_PINBAL_PK PRIMARY KEY (ID)); / ALTER TABLE HEL_PETICIO_PINBAL ADD ( / CONSTRAINT HEL_PETICIO_EXPEDIENT_FK FOREIGN KEY (EXPEDIENT_ID) / REFERENCES HEL_EXPEDIENT (ID)); / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_PETICIO_PINBAL TO WWW_HELIUM;

Propietats globals:
Sense canvis

Nova versió de la llibreria de disseny:
    • helium-disseny-3.3.4.jar: Crides asíncrones a PINBAL.

## v3.3.4.1 Correcció error entrant a expedients on s'ha esborrat el document d'una consulta a Pinbal
Data:
2024.07.24 08:00h

Resum: Es corregeix la versió 3.3.4 en que si s'esborrava el document associat a una consulta a PINBAL posteriorment no es podia entrar a gestionar l'expedient ni les consultes per error recuperant la informació de les peticions a PINBAL. Ara es pot entrar a gestionar l'expedient tot i haver esborrat el document i ja no s'esborren els documents per mantenir la informació de la petició.

Canvis realitzats en la versió 3.3.4.1:

Millores:
Cap millora

Errors:
#1785 Error entrant a gestionar expedients perquè falta el document relacionat amb una consulta a PINBAL

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.5 Firmes i sincronització amb l'Arxiu, consultes predefinides a PINBAL i interessats amb camps SICRES i representants,
Data:
2024.10.18 08:00h

Resum: Nova versió 3.3.5 Modal per seleccionar i firmar els documents en estat esborrany. Afegir documents a partir de consultes predefinides a Pinbal. Posar un PDF amb contingut d'advertència en comptes d'un pdf amb "contingut buit" quan es retrocedeixi un document. Nova acció massiva per anul·lar expedients. Rebutjar anotacions processades per evitar crear còpies d'expedients. Afegir opcions a l'acció de reintentar mapeig per escollir si mapejar i sobreescriure variables i documents, Adaptar el manteniment d'interessats als camps SICRES, Exportació ENI d'expedients. Modificar el re processament del mapeig d'una anotació per no duplicar adjunts si ja existeixen per títol. Sincronització amb l'Arxiu. Restringir l'accés a les consultes de peticions PINBAL als usuaris administradors d'Helium. Validar que la definició del document existeix abans de fer una petició a Pinbal. Establir el format de les cel·les en l'exportació de la informació d'expedients. També s’hi inclouen correccions d'errors varis.

Canvis realitzats en la versió 3.3.5:

Millores:
- #1762 Modal per seleccionar i firmar els documents en estat esborrany a l'hora de tancar un expedient
- #1741 Afegir documents a partir de consultes predefinides a Pinbal
- #1733 Posar un PDF amb contingut d'advertència en comptes d'un pdf amb "contingut buit" quan es retrocedeixi un document
- #1763 Nova acció massiva per anul·lar expedients
- #1774 Rebutjar anotacions processades per evitar crear còpies d'expedients
- #1684 Afegir opcions a l'acció de reintentar mapeig per escollir si mapejar i sobreescriure variables i documents
- #1710 Adaptar el manteniment d'interessats als camps SICRES
- #1780 Exportació ENI d'expedients
- #1665 Modificar el re processament del mapeig d'una anotació per no duplicar adjunts si ja existeixen per títol
- #1782 Sincronització amb l'Arxiu
- #1789 Restringir l'accés a les consultes de peticions PINBAL als usuaris administradors d'Helium
- #1786 Validar que la definició del document existeix abans de fer una petició a Pinbal
- #1790 Establir el format de les cel·les en l'exportació de la informació d'expedients

Errors:
- #1799 L'exportació de dades del llistat d'expedients no exporta expedients a nivell de de definició de procés
- #1770 Resoldre error de dependències amb els plugins del portafirmes
- #1772 Revisar l'ordre en què apareixen les advertències
- #1781 Error en l'alta massiva quan un valor conté punt i coma ; tot i estar delimitat entre corxets
- #1776 No es guarden els documents a les tasques si ja existeixen al procés principal
- #1787 No es troben documents d'Heilum a l'Arxiu per UUID
- #1792 Error descarregant un adjunt .ODT firmat per passarel·la a l'entorn de SE
- #1788 Error de sincronització en l'alta massiva amb CSV amb variables tipus INTEGER
- #1784 Errada en el nom, quan es fa una notificació
- #1793 Corregir el mapeig de variables de Sistra2 tipus llistat per a que quan es mapegin contra registres es puguin recuperar bé

Base de dades:
- - helium_update_from_3.3.5.sql:
  - #1710 Adaptar el manteniment d'interessats als camps SICRES
  - #1741 Afegir documents a partir de consultes predefinides a Pinbal
  - #1782 Sincronització amb l'Arxiu

-- #1710 Adaptar el manteniment d'interessats als camps SICRES / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT MODIFY NOM NULL; / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT MODIFY TELEFON VARCHAR2(20 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT MODIFY DIR3CODI VARCHAR2(21 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT RENAME COLUMN NIF TO DOCUMENTIDENT; / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT MODIFY DOCUMENTIDENT VARCHAR2(256 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD DIRECCIO VARCHAR2(160 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD CODIDIRE VARCHAR2(21 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD TIPUSDOCIDENT VARCHAR2(64 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD RAOSOCIAL VARCHAR2(256 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD ES_REPRESENTANT NUMBER(1) DEFAULT 0 NOT NULL; / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD OBSERVACIONS VARCHAR2(256 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD PAIS VARCHAR2(4 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD PROVINCIA VARCHAR2(2 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD MUNICIPI VARCHAR2(5 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD CANALNOTIF VARCHAR2(8 CHAR); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD REPRESENTANT_ID NUMBER(19); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD CONSTRAINT HEL_INTERESSAT_REPRESENTANT_FK FOREIGN KEY (REPRESENTANT_ID) REFERENCES HEL_INTERESSAT(ID) ENABLE; / -- #1741 Afegir documents a partir de consultes predefinides a Pinbal / CREATE TABLE HEL_PINBAL_SERVEI ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / CODI VARCHAR2(64 CHAR) NOT NULL, / NOM VARCHAR2(256 CHAR) NOT NULL, / DOC_PERMES_DNI NUMBER(1) NOT NULL, / DOC_PERMES_NIF NUMBER(1) NOT NULL, / DOC_PERMES_CIF NUMBER(1) NOT NULL, / DOC_PERMES_NIE NUMBER(1) NOT NULL, / DOC_PERMES_PAS NUMBER(1) NOT NULL, / CREATEDDATE TIMESTAMP (6), / UPDATEDDATE TIMESTAMP (6), / UPDATEDUSUARI VARCHAR2(64 BYTE), / ACTIU NUMBER(1) NOT NULL / ); / ALTER TABLE HEL_PINBAL_SERVEI ADD (CONSTRAINT HEL_PINBAL_SERVEI_PK PRIMARY KEY (ID)); / --Inicialització / REM INSERTING into HEL_PINBAL_SERVEI / SET DEFINE OFF; / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('1','SVDDGPCIWS02', 'Consulta de dades d''identitat', '1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('2','SVDDGPVIWS02','Verificació de dades d''identitat', '1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('3','SVDCCAACPASWS01','Estar al corrent d''obligacions tributàries per a la sol·licitut de subvencions i ajudes de la CCAA','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('4','SVDSCDDWS01','Servei de consulta de dades de discapacitat','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('5','SCDCPAJU','Servei de consulta de padró de convivència','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('6','SVDSCTFNWS01','Servei de consulta de família nombrosa','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('7','SVDCCAACPCWS01','Estar al corrent d''obligacions tributàries per a la contractació amb la CCAA','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('8','Q2827003ATGSS001','Estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('9','SVDDELSEXWS01','Consulta d''inexistència de delictes sexuals per dades de filiació','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('10','SCDHPAJU','Servei de consulta de padró històric','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('11','NIVRENTI','Consulta del nivell de renta','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('12','ECOT103','Estar al corrent d''obligacions tributàries per a la sol·licitut de subvencions i ajudes amb indicació d''incompliments','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('13','SVDDGPRESIDENCIALEGALDOCWS01','Servei de consulta de dades de residència legal d''estrangers per documentació','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('14','SVDRRCCNACIMIENTOWS01','Servei de consulta de naixement','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('15','SVDRRCCMATRIMONIOWS01','Servei de consulta de matrimoni','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('16','SVDRRCCDEFUNCIONWS01','Servei de consulta de defunció','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / Insert into HEL_PINBAL_SERVEI (ID,CODI,NOM,DOC_PERMES_DNI,DOC_PERMES_NIF,DOC_PERMES_CIF,DOC_PERMES_NIE,DOC_PERMES_PAS,CREATEDDATE, ACTIU) values ('17','SVDBECAWS01','Servei de consulta de condició de becat','1','1','1','1','1',sysdate, 1); / ALTER TABLE hel_document ADD PINBAL_ACTIU NUMBER(1) DEFAULT 0; / ALTER TABLE hel_document ADD PINBAL_FINALITAT VARCHAR2(250 CHAR); / ALTER TABLE hel_document ADD PINBAL_SERVEI NUMBER(19); / ALTER TABLE hel_document ADD PINBAL_CIFORGAN NUMBER(1) DEFAULT 0; / UPDATE hel_document set PINBAL_ACTIU=0, PINBAL_CIFORGAN=0; / --#1782 Sincronització amb l'Arxiu / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT ADD (ERROR_ARXIU CLOB); / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_PINBAL_SERVEI TO WWW_HELIUM;

Propietats globals:
#1710 Adaptar el manteniment d'interessats als camps SICRES
- Afegir plugin de dades externes
#1710 Adaptar el manteniment d'interessats als camps SICRES / # ### / # Plugin de dades externes / # ### / app.dadesext.dir3.plugin.service.class=net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.dadesext.DadesExternesPluginDir3 / app.dadesext.dir3.plugin.service.url=https://dev.caib.es/dir3caib/ws/Dir3CaibObtenerCatalogos / app.dadesext.dir3.plugin.service.url.username=$helium_dir3caib / app.dadesext.dir3.plugin.service.url.password=****

Altres:
S'ha actualitzat la llibreria helium-disseny.jar amb els nous camps pels interessats.
## v3.3.5.1 Correccions en interessats i altres
Data:
2024.11.08 08:30h

Resum: Es corregeix la consulta d'unitats organitzatives per no consultar dades externes. També es corregeixen els interessats per a que els interessats de tipus administració tinguin el CIF correctament informat. Es fan correccions menors detectats.

Canvis realitzats en la versió 3.3.5.1:

Millores:
Cap

Errors:
- #1803 Error 500 accedint a la pipella de registre dins de la gestió de l'expedient
- #1784 Errada en el nom, quan es fa una notificació
- #1801 Error creant interessats de tipus administració
- #1800 No consultar dades externes quan es consultin les unitats organitzatives

Base de dades:
- - helium_update_3.3.5.1.sql:
  - #1801 Error creant interessats de tipus administració
-- Helium 3.3.5.1 / -- #1801 Adaptar el manteniment d'interessats als camps SICRES / -- Posa null a les dates d'actualització i sincronització per actualitzar el CIF de totes les unitats / UPDATE HEL_PARAMETRE SET VALOR = NULL WHERE CODI LIKE 'app.net.caib.helium.unitats.organitzatives.data.sincronitzacio'; / UPDATE HEL_PARAMETRE SET VALOR = NULL WHERE CODI LIKE 'app.net.caib.helium.unitats.organitzatives.data.actualitzacio';

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.5.2 Correccions en el processament d'anotacions i en els documents per expedients basats en estats
Data:
2024.11.18 11:00h

Resum: Correcció de la càrrega de documents per expedients basats en estats, correcció per processar anotacions que s'incorporen a un expedient, ampliació de la documentació sobre processament i mapeig d'anotacions i evitar error en el canvi de versió de sub definicions de procés quan un subprocés apunti a una definició que no pertany al tipus d'expedient.

Canvis realitzats en la versió 3.3.5.2:

Millores:
Cap

Errors:
- #1805 Error carregant els documents d'expedients basats en estats
- #1802 Error programant l'execució massiva de canvi de definició de procés i subprocessos per una fila buida
- #1807 Ampliar la documentació sobre processament automàtic i mapeig en els manuals d'Helium
- #1806 Revisar per què no se substitueixen els documents de l'expedient pels documents mapejats d'anotacions incorporades

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.5.3 Mostrar el nom de la tasca en la pipella registre
Data:
2024.11.19 11:00h

Resum: Correcció urgent per mostrar el nom de la tasca en la pipella de registre en la gestió de l'expedient.

Canvis realitzats en la versió 3.3.5.3:

Millores:
Cap

Errors:
#1808 No es veu el nom de la tasca en la retroacció

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.5.4 Error comunicant anotacions pendents
Data:
2024.12.03 13:00h

Resum: Correcció urgent per evitar un error de bloqueig rebent la petició de comunicació d'anotacions pendents.

Canvis realitzats en la versió 3.3.5.4:

Millores:
Cap

Errors:
#1813 No arriben les notificacions d'anotacions a Helium Producció

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.6 Notificació per correu de noves anotacions, llistats d'unitats, monitor de tasques en 2n pla i procediments i correccions vàries
Data:
2024.12.04 17:00h

Resum: Nova funcionalitat per configurar el perfil d'usuaris per rebre notificació de noves anotacions arribades des de Distribucio. Llistats d'unitats i procediments accessibles per tots els usuaris amb accés a una nova modal del detall de les unitats organitzatives. Monitor de tasques en 2n pla per administradors i correccions vàries.

Canvis realitzats en la versió 3.3.6:

Millores:
- #1795 Avís per email de nova anotació rebuda a Helium
- #1794 Poder esborrar un expedient a Helium de forma tolerant a errades
- #1747 Crear un menú "Consultar" i moure-hi les unitats i procediments per permetre veure l'arbre als usuaris
- #1799 Afegir informació de les tasques en segon pla en el monitor del sistema

Errors:
- #1810 No apareix el botó "NTI" per veure els detalls en els documents per expedients NTI
- #1811 No s'informen correctament les metadades NTI en la migració a l'Arxiu
- #1812 En la gestió de documents no es posa el títol per defecte "Procés principal" al procés principal
- #1809 Error esborrant tipus d'expedient per estats per dependències dels estats amb les regles i accions
- #1798 Resoldre el nom de la via pels interessats de tipus administració
- #1791 Error mostrant els errors de les tasques finalitzades en segon pla

Base de dades:
- - helium_update_3.3.6.sql:
  - #1795 Avís per email de nova anotació rebuda a Helium
  - #1798 Resoldre el nom de la via pels interessats de tipus administració
-- Helium 3.3.6 / -- #1795 Avís per email de nova anotació rebuda a Helium / ALTER TABLE HEL_USUARI_PREFS ADD CORREUS_BUSTIA NUMBER(1,0) DEFAULT 0; / ALTER TABLE HEL_USUARI_PREFS ADD CORREUS_BUSTIA_AGRUPATS_DIA NUMBER(1,0) DEFAULT 0; / ALTER TABLE HEL_USUARI_PREFS ADD EMAIL_ALTERNATIU VARCHAR2(255 CHAR); / ALTER TABLE HEL_EXPEDIENT_TIPUS ADD ENVIAR_CORREU_ANOTACIONS NUMBER(1,0) DEFAULT 0; / -- -- Nova taula per els correus d'anotacions per enviar / CREATE TABLE HEL_ANOTACIO_EMAIL ( / ID NUMBER(19,0) NOT NULL, / REMITENT_CODI VARCHAR2(64 CHAR) NOT NULL, / DESTINATARI_CODI VARCHAR2(64 CHAR) NOT NULL, / DESTINATARI_EMAIL VARCHAR(256 CHAR) NOT NULL, / ENVIAMENT_AGRUPAT NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL, / ANOTACIO_ID NUMBER(19,0) NOT NULL, / EXPEDIENT_ID NUMBER(19,0), / EMAIL_TIPUS VARCHAR2(64 CHAR) NOT NULL, --ARRIBADA | PROCESSADA | INCORPORADA / NUM_INTENTS NUMBER(19,0), / DATA_CREACIO TIMESTAMP(6), / PRIMARY KEY (ID), / CONSTRAINT HEL_ANOTACIO_ID_FK FOREIGN KEY (ANOTACIO_ID) REFERENCES HEL_ANOTACIO(ID), / CONSTRAINT HEL_EXPEDIENT_ID_FK FOREIGN KEY (EXPEDIENT_ID) REFERENCES HEL_EXPEDIENT(ID) / ); / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_ANOTACIO_EMAIL TO WWW_HELIUM; / -- #1798 Resoldre el nom de la via pels interessats de tipus administració / -- Oracle / ALTER TABLE HEL_UNITAT_ORGANITZATIVA MODIFY (ADRESSA VARCHAR2(255 CHAR));

Propietats globals:
#1795 Avís per email de nova anotació rebuda a Helium
#1795 Avís per email de nova anotació rebuda a Helium / # AFEGIR / # ### / # Plugin de dades de persones / # ### / app.persones.plugin.jdbc.filter.grup=select usu_codi, usu_nom, usu_nif, usu_codi ||'@caib.es' from sc_wl_usuari u, sc_wl_usugru g where g.ugr_codgru=:grup and g.ugr_codusu=u.usu_codi / # ### / # Hora en què s'enviaràn els emails agrupats d'anotacions a l'usuari / # ### / app.anotacions.emails.agrupats.cron=0 0 20 * * * / # Per indicar quin és l'entonr per diferenciar-lo en l'enviament de correus, només pels entorns previs DEV, PRE i SE / app.entorn.helium=DES

## v3.3.6.1 Error de bloqueig reprocessant anotacions
Data:
2024.12.12 17:00h

Resum: Correcció del bloqueig reprocessant anotacions i posar com a error processant les anotacions pendents que es processin amb una acció massiva.

Canvis realitzats en la versió 3.3.6.1:

Millores:
Cap

Errors:
- #1816 Error de bloqueig reintentant el reprocessament d'una anotació amb error dins d'una acció massiva
- #1815 El reintentar reprocessament d'anotacions pendents no les marca amb error en el cas d'error en un handler

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.6.2 Actualització de manuals, retroacció de tasques i dades, concurrència d’ anotacions, exportació expedients.
Data:
2025.02.03 20:00h

Resum: Modificar el manual d'usuari per incloure les utilitzats d'administració. Revisar que en la retroacció de tasques els valors de les variables tipus PRICE, corregir l’exportació de dades per expedients basats en definicions de procés, evitar la concurrència en les anotacions.

Canvis realitzats en la versió 3.3.6.2:

Millores:
#1818 Evitar problemes de concurrència en el processament d'anotacions

Documentació:
#1814 Modificar el manual d'usuari per incloure les utilitzats d'administració

Errors:
- #1817 Revisar que en la retroacció de tasques els valors de les variables tipus PRICE es retrocedeixin correctament
- #1797 No s'exporten les dades dels expedients basats en definicions de procés des del llistat d'expedients
- #1826 Revisar la notificació de documents .odt firmats al portafirmes
Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.6.3 Correcció per poder notificar a persones jurídiques via handler
Data:
2025.02.12 12:00h

Resum: Correcció urgent per permetre notificar via handler a persones jurídiques. També s'inclouen dues correccions menors.

Canvis realitzats en la versió 3.3.6.3:

Millores:
Cap

Errors:
- #1829 Error notificant amb el handler predefinit a un interessat de tipus jurídic
- #1823 En seleccionar un tipus d'expedient a la capçalera aquest no se selecciona al desplegable del llistat d'expedients
- #1824 Fitxer corrupte exportant resultats estadístiques
Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis
## v3.3.6.4 Augmentar caché d'usaris
Data:
2025.02.19 13:30h

Resum: Canvi urgent per augmentar la caché d'usuaris i evitar crides a Seycon per evitar problemes de connexió a BD.

Canvis realitzats en la versió 3.3.6.4:

Millores:
#1831 Augmentar la cache de consulta de dades d'usuaris per codi

Errors:
Cap
Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis
## v3.3.6.5 Desfer control concurrència anotacions
Data:
2025.02.27 19:00h

Resum: Desfer la issue #1818 d'evitar problemes de concurrència que poden provocar errors de bloqueig de BD a producció.

Canvis realitzats en la versió 3.3.6.5:

Millores:
Cap

Errors:
#1832 Errors per connexió de BD
Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.7 Estadístiques per entorns, noves cachés, unificació de codis de procediment, millores al cercador de tipologies i resoldre bloqueig provocat per anotacions i enviament d’ emails.
Data:
2025.05.03 11:00h

Resum: Nova funcionalitat de permetre obtenir estadístiques per tots els entorns i tipus d’expedients. Creació caché de dades externes dir3 (països, provincies,...). Icona carregant document. Tractament d’anotacions de forma independent. Millores al filtre Tipus d’expedient capçalera. Separar en diverses fulles de càlcul les definicions de procés. Modificació cercador de tipologies. Unificació codis de procediment. Canvi de literals i missatges d’advertència i correccions del bloqueig provocat per les anotacions i d’enviament d’emails de les anotacions.

Canvis realitzats en la versió 3.3.7:

Millores:
- #1830 Permetre obtenir estadístiques de tipus d'expedient de tot Helium
- #1828 Crear una caché per guardar la consulta de municipis del DIR3
- #1827 Mostrar un icona de carregant quan es premi el botó de guardar document
- #1686 Tractar la petició d'anotacions pendents de forma independent al seu processament
- #1821 Buidar el filtre del "Tipus d'expedient" en el llistat de cerca d'expedients quan l'usuari esculli "Tots els tipus" en el filtre per tipus de la capçalera
- #1825 Separar en diferents fulles de la llibreta de càlcul les dades exportades de diferents definicions de procés
- #1822 Modificar el cercador de tipus d'expedients per cercar el codi SIA de les metadades, DISTRIBUCIO o NOTIB
- #1734 Unificar els codis de procediment en el disseny de tipus d'expedient
- #1820 Posar el literal "(Només iniciats amb SISTRA1)" al camp "Identificador del tràmit (SISTRA1)"
- #1819 Afegir missatge d'advertència finalitzant manualment i desfinalitzant un expedient integrat amb l'Arxiu i restringir l'acció massiva de tancar a administradors

Errors:
- #1823 En seleccionar un tipus d'expedient a la capçalera aquest no se selecciona al desplegable del llistat d'expedients
- #1835 Les anotacions queden com a comunicades a DISTRIBUCIO
- #1834 Revisar el procés de les anotacions quan hi hagi d'integració amb l'arxiu
- #1842 Les anotacions es notifiquen tot i que el tipus d'expedient té el check de notificar anotacions de distribucio desactivat
- #1844 No es comuniquen per correu les noves anotacions que queden en estat pendent
- #1845 No es llisten expedients en la consulta d'expedients

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis
## v3.3.7.1 Error urgent obtenint documents des de subprocessos
Data:
2025.03.28 17:00h

Resum: Nova funcionalitat de permetre obtenir estadístiques per tots els entorns i tipus d’expedients. Creació caché de dades externes dir3 (països, provincies,...). Icona carregant document. Tractament d’anotacions de forma independent. Millores al filtre Tipus d’expedient capçalera. Separar en diverses fulles de càlcul les definicions de procés. Modificació cercador de tipologies. Unificació codis de procediment. Canvi de literals i missatges d’advertència i correccions del bloqueig provocat per les anotacions i d’enviament d’emails de les anotacions.

Canvis realitzats en la versió 3.3.7.1:

Millores:
Cap

Errors:
#1856 Error obtenint un document no signat des d'un handler en un subprocés

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.6.2 Actualització de manuals, retroacció de tasques i dades, concurrència d’ anotacions, exportació expedients.
Data:
2025.02.03 20:00h

Resum: Modificar el manual d'usuari per incloure les utilitzats d'administració. Revisar que en la retroacció de tasques els valors de les variables tipus PRICE, corregir l’exportació de dades per expedients basats en definicions de procés, evitar la concurrència en les anotacions.

Canvis realitzats en la versió 3.3.6.2:

Millores:
#1818 Evitar problemes de concurrència en el processament d'anotacions

Documentació:
#1814 Modificar el manual d'usuari per incloure les utilitzats d'administració

Errors:
- #1817 Revisar que en la retroacció de tasques els valors de les variables tipus PRICE es retrocedeixin correctament
- #1797 No s'exporten les dades dels expedients basats en definicions de procés des del llistat d'expedients
- #1826 Revisar la notificació de documents .odt firmats al portafirmes
Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.6.3 Correcció per poder notificar a persones jurídiques via handler
Data:
2025.02.12 12:00h

Resum: Correcció urgent per permetre notificar via handler a persones jurídiques. També s'inclouen dues correccions menors.

Canvis realitzats en la versió 3.3.6.3:

Millores:
Cap

Errors:
- #1829 Error notificant amb el handler predefinit a un interessat de tipus jurídic
- #1823 En seleccionar un tipus d'expedient a la capçalera aquest no se selecciona al desplegable del llistat d'expedients
- #1824 Fitxer corrupte exportant resultats estadístiques
Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis
## v3.3.6.4 Augmentar caché d'usaris
Data:
2025.02.19 13:30h

Resum: Canvi urgent per augmentar la caché d'usuaris i evitar crides a Seycon per evitar problemes de connexió a BD.

Canvis realitzats en la versió 3.3.6.4:

Millores:
#1831 Augmentar la cache de consulta de dades d'usuaris per codi

Errors:
Cap
Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis
## v3.3.6.5 Desfer control concurrència anotacions
Data:
2025.02.27 19:00h

Resum: Desfer la issue #1818 d'evitar problemes de concurrència que poden provocar errors de bloqueig de BD a producció.

Canvis realitzats en la versió 3.3.6.5:

Millores:
Cap

Errors:
#1832 Errors per connexió de BD
Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.7 Estadístiques per entorns, noves cachés, unificació de codis de procediment, millores al cercador de tipologies i resoldre bloqueig provocat per anotacions i enviament d’ emails.
Data:
2025.05.03 11:00h

Resum: Nova funcionalitat de permetre obtenir estadístiques per tots els entorns i tipus d’expedients. Creació caché de dades externes dir3 (països, provincies,...). Icona carregant document. Tractament d’anotacions de forma independent. Millores al filtre Tipus d’expedient capçalera. Separar en diverses fulles de càlcul les definicions de procés. Modificació cercador de tipologies. Unificació codis de procediment. Canvi de literals i missatges d’advertència i correccions del bloqueig provocat per les anotacions i d’enviament d’emails de les anotacions.

Canvis realitzats en la versió 3.3.7:

Millores:
- #1830 Permetre obtenir estadístiques de tipus d'expedient de tot Helium
- #1828 Crear una caché per guardar la consulta de municipis del DIR3
- #1827 Mostrar un icona de carregant quan es premi el botó de guardar document
- #1686 Tractar la petició d'anotacions pendents de forma independent al seu processament
- #1821 Buidar el filtre del "Tipus d'expedient" en el llistat de cerca d'expedients quan l'usuari esculli "Tots els tipus" en el filtre per tipus de la capçalera
- #1825 Separar en diferents fulles de la llibreta de càlcul les dades exportades de diferents definicions de procés
- #1822 Modificar el cercador de tipus d'expedients per cercar el codi SIA de les metadades, DISTRIBUCIO o NOTIB
- #1734 Unificar els codis de procediment en el disseny de tipus d'expedient
- #1820 Posar el literal "(Només iniciats amb SISTRA1)" al camp "Identificador del tràmit (SISTRA1)"
- #1819 Afegir missatge d'advertència finalitzant manualment i desfinalitzant un expedient integrat amb l'Arxiu i restringir l'acció massiva de tancar a administradors

Errors:
- #1823 En seleccionar un tipus d'expedient a la capçalera aquest no se selecciona al desplegable del llistat d'expedients
- #1835 Les anotacions queden com a comunicades a DISTRIBUCIO
- #1834 Revisar el procés de les anotacions quan hi hagi d'integració amb l'arxiu
- #1842 Les anotacions es notifiquen tot i que el tipus d'expedient té el check de notificar anotacions de distribucio desactivat
- #1844 No es comuniquen per correu les noves anotacions que queden en estat pendent
- #1845 No es llisten expedients en la consulta d'expedients

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis
## v3.3.7.2 Eina per canviar el codi d'un usuari
Data:
2025.04.14 17:00h

Resum: Nova funcionalitat per permetre a administradors modificar el codi d'un usuari per un altre.

Canvis realitzats en la versió 3.3.7.2:

Millores:
#1865 Nova acció per modificar el codi d'un usuari

Errors:
Cap.

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis

## v3.3.8 Correcció d'errors i millores per identificar errors amb l'Arxiu
Data:
2025.04.25 13:00h

Resum: Versió amb correcció de diversos errors identificats i millores per identificar i evitar problemes amb l'Arxiu.

Canvis realitzats en la versió 3.3.8:

Millores:
- #1837 Modificar el handler DocumentExpedientCopiarDestiHandler per copiar el document original i no la versió imprimible
- #1846 Evitar el canvi d'entorn funcional involuntari
- #1848 Afegir una validació per controlar el codi de tipus d'expedient ja existent
- #1852 Comprovar si una sèrie existeix a l'Arxiu quan es guardin les metadades NTI i d'Arxiu o s'importi un tipus d'expedient
- #1853 Afegir un validador en el formulari d'alta de documents per no deixar pujar documents de més d'una grandària configurada
- #1854 Fer un trim dels camps dels formularis quan es faci submit per evitar problemes amb els espais en blanc
- #1855 Marcar en el llistat d'expedients amb una icona si l'expedient té error de sincronització amb l'Arxiu

Errors:
- #1838 Error notificant a un interessat de tipus jurídic creat a partir del handler per crear interessats
- #1840 Els documents de les tasques no es retrocedeixen
- #1839 A vegades apareixen els errors de sincronització de l'expedient amb l'arxiu triplicats
- #1841 Els botons de tasaques per grup i tasques personals no tenen efecte en el llistat de tasques
- #1842 Les anotacions es notifiquen tot i que el tipus d'expedient té el check de notificar anotacions de distribucio desactivat
- #1843 No es poden tornar a ocultar les dades ocultes per un usuari sense permís d'administració
- #1847 Els errors de sincronització apareixen duplicats
- #1849 Error de permís consultant un document pinbal amb el rol administrador
- #1850 Les anotacions que es reben sense tipus d'expedient associat no es rebutgen automàticament i queden com a pendents
- #1851 Error sincronitzant expedients a l'Arxiu quan tenen documents firmats
- #1859 Error reindexant variables de tipus selecció múltiple
- #1860 Comportament estrany amb l'alerta de codi SIA de d'integració amb DISTRIBUCIO/NOTIB diferent del codi SIA de les metadades NTI
- #1861 Nom del node a l'Arxiu és major de 255 caràcters i provoca error en el tancament

Base de dades:
#1846 Evitar el canvi d'entorn funcional involuntari
-- #1846 Evitar el canvi d'entorn funcional involuntari / ALTER TABLE HEL_USUARI_PREFS ADD ENTORN_ACTUAL VARCHAR2(64 CHAR); / ALTER TABLE HEL_USUARI_PREFS ADD ENTORN_ACTUAL_DATA TIMESTAMP(6);

Propietats globals:
Sense canvis
## v3.3.8.1 Correcció obtenció versió original per error en handler DocumentExpedientCopiarOrigenHandler
Data:
2025.05.12 10:00h

Resum: Versió exprés per corregir l'obtenció de la còpia autèntica d'un document que afecta al handler predefinit d'Helium DocumentExpedientCopiarOrigenHandler.

Canvis realitzats en la versió 3.3.8.1:

Millores:
Cap

Errors:
#1881 Error de validació de firmes amb el handler predefinit DocumentExpedientCopiarOrigenHandler.

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis
## v3.3.8.2 Correcció de l'error de visualitzar valors múltiples a les consultes
Data:
2025.05.29 08:00h

Resum: Versió exprés per corregir l'error de que no es visualitzen tots els valors de les variables múltiples a les consultes.

Canvis realitzats en la versió 3.3.8.2:

Millores:
Cap

Errors:
#1859 Error reindexant variables de tipus selecció múltiple

Base de dades:
Sense canvis
Propietats globals:
Sense canvis