Control de versions d'HELIUM
13 de setembre de 2019
Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears
Lot 3 (Serveis de tramitació d’expedients electrònics)

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte
# Control de versions del document
Control de Canvis
Data	Autor	Versió	Canvis
26/10/2018	Limit Tecnologies	v1.0	Versió inicial

Revisat per
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Aprovat per
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Llista de distribució
Nom	Àrea, departament o empresa	Correu electrònic

Índex

# Històric de versions
## v3.2.96
Data:
26/10/2018
Resum:
Resolució d'errors relacionats amb l'Arxiu digital de la CAIB.

Canvis realitzats en la versió 3.2.96:
- #1214 Error pdf header finalitzant expedient amb documents .odt sense signar.
- #1206 Acceptar redireccions en la finestra per veure documents firmats.
- #1210 Error de visualització de document amb firma en la capçalera de només lectura de la tasca.
- #1182 Comportament erroni firmant amb applet.
- #1208 El procés de firma no guarda l'extensió del document a l'Arxiu.
- #1209 No es llença error si el plugin de firma en servidor no està ben configurat.
- #1212 Error adjuntant nou document tramitació massiva d'expedients.

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Afegir la propietat app.arxiu.verificacio.baseurl per poder visualitzar els detalls de les signatures dels documents signats a l'Arxiu amb la URL del servei de CONCSV. S'han de configurar les propietats de l'entorn amb el valor correcte del servei CONCSV en el cas d'integrar-se amb l'Arxiu digital. UExemple de l'entorn de DES.
# URL base per a la verificació de firmes app.arxiu.verificacio.baseurl=https://dev.caib.es/concsv/view.xhtml?hash=

## v3.2.97
Data:
30/10/2018
Resum:
Conversió a PDF dels documents no signats en finalitzar un expedient integrat amb l'Arxiu.

Canvis realitzats en la versió 3.2.97:
- #1221 Signar documents expedients com a PDF's en finalitzar expedient.
- #1220 No apareix el formulari inicial si s'escull la versió de la definició de procés.
- #1182 Comportament erroni firmant amb applet.

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.98
Data:
07/11/2018
Resum:
Correccions errors amb custòdia documental.

Canvis realitzats en la versió 3.2.98:
- #1225 Error en l'enllaç de custòdia del document en la tramitació de la tasca.
- #1224 Error guardant un document firmat a custòdia.
- #1226 Error custodiant document firmat tramitació tasca.
- #1227 El botó de tancar finestra applet firma no funciona.
- #1229 Error conversió documents en la migració d'un expedient a l'Arxiu.
- #1231 Error en la entrada de document al Registre amb el handler RegistreEntradaHandler.

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.99
Data:
05/12/2018
Resum:
Diverses correccions, estadístiques per entorn i modificacions menors.

Canvis realitzats en la versió 3.2.99:

- #1247 Documentar la propietat de verificació de firmes a l'Arxiu
- #1244 Apareix l'enllaç de descàrrega de document quan no n'hi ha
- #1237 Corregir espai i botó "amb missatges" a les consultes d'expedients
- #1238 No apareixen consultes en la configuració del perfil de l'usuari
- #1241 Error seleccionant totes les tasques en la tramitació massiva
- #1243 Treure botó "Importar" de la pestanya de definicions de procés per evitar confusions
- #1205 Estadístiques per entorn
- #1234 Error actualitzant expedients actius desplegant .par
- #1207 En la reassignació massiva de tasques no funciona la programació per data
- #1230 El mètode HeliumActionHandler.retrocedir no s'invoca en cas de retroacció
- #1236 La migració massiva d'expedients no es programa correctament
- #1218 No es mostren els documents en el cronograma de l'expedient
- #1235 Actualització documentació manual usuari i integracions
- #1232 Error important dades tasques de la definició de procés
- #1228 Error obrint les propietats de l'"Arxiu" d'un document si no es té permís de Gestió
- #1223 Afegir validació cap id d'origen NTI quan és un document còpia
- #1222 Error modificant document adjunta a l'expedient

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.100
Data:
11/12/2018
Resum:
Correccions menors per solucionar problemes trobats a la versió 3.2.99.

Canvis realitzats en la versió 3.2.100:

- #1222 Error modificant document adjunta a l'expedient.
- #1249 Revisar enviament de correu en finalitzar reassignació massiva.

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis

## v3.2.101
Data:
16/01/2019
Resum:
Correcció d'error amb enviament de documents a portasignatures des de un subproces.

Canvis realitzats en la versió 3.2.101:

#1261 Error NullPointer processant document portasignatures guardant a custòdia.

Base de dades:
Sense canvis

Propietats globals:
Sense canvis
## v3.2.102
Data:
24/01/2019
Resum:
Correcció de diversos errors trobats a la versió 3.2.100

Canvis realitzats en la versió 3.2.102:

- #1164 Integració amb Notib
- #1251 Error modificant un document adjunt definit a la tipologia sense adjuntar arxiu
- #1257 Actualitzar dependència jackson-databind
- #1250 Afegir botó d'exportació del resultat de les estadístiques
- #1240 Nova funcionalitat Repro per a una tasca concreta
- #1252 Canviar literal "Format informe" en la configuració de les consultes
- #1254 No es recupera bé el valor per a les consultes
- #1263 Error NullPointerException accedint a tasques o registre en expedients antics

Base de dades:

- Canvis realitzats a nivell de BBDD:
  - Modificades taules HEL_REPRO i HEL_TASCA per adaptar-les a la nova funcionalitat de “repros” per tasques concretes.
  - Creada nova taula HEL_DOCUMENT_NOTIFICACIO i modificades les taules HEL_EXPEDIENT_TIPUS i HEL_DOCUMENT per adaptar-les a la nova funcionalitat integració amb Notib.
- Script de modificació per aplicar els canvis:
helium_update_3.2.102.sql

Propietats globals:

Afegides propietats globals app.notificacio.plugin per poder integrar helium amb Notib.
############################## / # Integració amb NOTIB # / ############################## / app.notificacio.plugin.class=net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.notificacio.NotificacioPluginNotib / app.notificacio.plugin.url=http://localhost:8180/notib / app.notificacio.plugin.username=helapp / app.notificacio.plugin.password=helapp

Sense canvis
## v3.2.102a
Data:
22/02/2019
Resum:
Error urgent plugin de tramitació amb SISTRA. Es detecta un error dels expedients donats d'alta des de SISTRA i es resol.

Canvis realitzats en la versió 3.2.102a:

#1275 Error NullPointerException al iniciar expedient de SISTRA

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.103
Data:
26/02/2019
Resum:
Resolució de diferents errors.

Canvis realitzats en la versió 3.2.103:

- #1248 Error de permisos actualitzant expedients després de desplegar un .par
- #1262 Augmentar el número de registres del monitor d'integracions
- #1266 Error d'autenticació del notib-client a l'hora de donar d'alta una notificació
- #1267 Error modificant expedient integrat a l' Arxiu
- #1268 Camps bloquejats en una consulta quan es defineix un ample de columna
- #1270 Error enviant a custòdia des d'un subprocés o a partir del segon enviament emprant el paràmetre varDocument
- #1274 Error llistant les repros per a la tasca inicial
- #1275 Error NullPointerException al iniciar expedient de SISTRA

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.104
Data:
21/03/2019
Resum:
Nou handler per finalitzar expedients. Noves opcions d'administració per usuaris amb permís d'administració sobre un entorn. Correcció d'errors d'importació i desplegament d'expedients i definicinons de procés. Altres correccions

Canvis realitzats en la versió 3.2.104:

- #1246 Ordenació aleatòria de noms de grups i dades d'expedients
- #1256 Implementació de boto de descarregar report a les variables de l'informe de la consulta Consulta General
- #1260 Distribució opcions menú administració
- #1269 Error actualitzant la versió dels subprocessos important tipus d'expedient
- #1277 Nou handler per finalitzar expedient
- #1278 No funciona mapeig de variables SISTRA a nivell de tipus d'expedient
- #1279 Problemes compilació dependència es.caib.portafib:portafib-ws-api:jar:1.1.0
- #1280 Error migrant expedient a l'arxiu
- #1282 Les dades d'un formulari validat es perden si es prem un botó acció
- #1283 Error desplegant, exportan i important la propietat "amb repros" de les tasques

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.104.1
Data:
28/03/2019
Resum:
Solució a l'error que no es vegi el botó de "Disseny" per usuaris amb permís de disseny sobre tipus d'expedients.

Canvis realitzats en la versió 3.2.104.1:

#1289 Error, no apareix el botó "Disseny"

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.105
Data:
12/04/2019
Resum:
Correcció de diversos errors trobats a la versió 3.2.104, com l’error amb les versions dels subprocessos i l'error que es produïa al intentar crear un document ja existent al expedient integrat amb l'arxiu.

Canvis realitzats en la versió 3.2.105:

- #1284 Error en les versions dels subprocessos quan no hi ha cap definició de procés creada
- #1290 Al crear una repro i guardar surt pantalla en blanc
- #1288 No es firmen els documents adjuntats des de un subprocés
- #1269 Error actualitzant la versió dels subprocessos important tipus d'expedient
- #1285 Error Arxiu node existent quan es crea un document amb el mateix nom des d'un subprocés
- #1271 Ordre dels reports basat en columnes
- #1281 Falta la documentació del handler del Notib al manual de disseny
- #1286 Corregir el botó de descàrrega del report de variables

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis
## v3.2.106
Data:
21/08/2019
Resum: Adaptació a la nova interfície del NOTIB i possibilitat de notificar documents amb manteniment d'interessats a través de la interfície gràcica. Possibilitat d'adjuntar documents firmats als expedients i a les tasques. Opció per propagar handlers a versions anteriors i descarregar el .par. Canvi a la nova interfície del Portasignatures. Resoldre errors de retroaccions d'accions executades en versions anteriors de la definició de procés. Correcció d'error amb l'Arxiu. Nous dominis externs de tipus REST i funcionalitat per provar dominis. Resolució d'errors menors.

Canvis realitzats en la versió 3.2.106:

- #1293 Canviar a la nova interfície de NOTIB
- #1312 Corregir aspectes detectats en la revisió amb l'Arxiu
- #1304 Alta de documents adjunts firmats
- #1253 Notificar un document a través de la interfície de Helium
- #1308 Propagació de handlers a versions anteriors
- #1311 Error en el procés de retroacció
- #1310 Implementar el WS PortaFIB Callback 1.0
- #1302 No es modifica el text per una variable amb el check de mantenir valor consulta
- #1259 Canviar la crida al portafirmes per a que no incrusti els adjunts dins del document firmat
- #1299 Nou handler per desfinalitzar expedient
- #1301 Es poden pujar documents a un expedient integrat amb l'arxiu finalitzat
- #1219 El número d'expedient no s'actualitza després d'errors de validació alta expedient
- #1300 Error enumeracions valors amb mateix codi
- #1298 Restringir formats convertibles quan el tipus d'expedient està integrat amb l'Arxiu
- #1294 Error esborrant tipus d'expedient degut a dependències ddbb
- #1296 Mostrar error de validació en executar una acció
- #1202 Tancament d'expedients sense documents a l'Arxiu
- #1272 Dominis REST
- #1297 Millora modal reassignació d'una tasca
- #1217 Falta la funcionalitat de provar dominis externs
- #1316 El mètode BasicActionHandler.getVariableText no funciona bé
- #1320 Error visualització valors variable oculta de tipus registre
- #1325 Error tancant expedient buit finalitzant una tasca

Base de dades:

- Nova taula per guardar la informació dels interessats per a les notificacions amb el Notib
  - helium_update_3.2.106.sql
-- #1253 Notificar un document a través de la interfície de Helium / -- Nova taula per a la informació dels interessats / CREATE TABLE HEL_INTERESSAT / ( / ID NUMBER(19) NOT NULL, / CODI VARCHAR2(64 CHAR) NOT NULL, / NIF VARCHAR2(9 CHAR) NOT NULL, / NOM VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL, / LLINATGE1 VARCHAR2(255 CHAR), / LLINATGE2 VARCHAR2(255 CHAR), / TIPUS NUMBER(10), / EMAIL VARCHAR2(255 CHAR), / TELEFON VARCHAR2(16 CHAR), / EXPEDIENT_ID NUMBER(19) / ); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD ( / CONSTRAINT HEL_EXPEDIENT_INTERESSAT_FK FOREIGN KEY (EXPEDIENT_ID) / REFERENCES HEL_EXPEDIENT (ID)); / ALTER TABLE HEL_INTERESSAT ADD CONSTRAINT HEL_INTERESSAT_PK PRIMARY KEY (ID); / CREATE INDEX HEL_INTERESSAT_EXPEDIENT_ID_I ON HEL_INTERESSAT / (EXPEDIENT_ID); / -- Permisos / GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON HEL_INTERESSAT TO WWW_HELIUM;

Propietats globals:

Propietats afegides pel plugin de validació de firmes amb @firma helium_update_3.2.106.properties.
# ################### # / # PROPERTIES AFEGIDES # / # ################### # / #1304 Alta de documents adjunts firmats / # ### / # Plugin de validacio de firmes / # ### / app.validatesignature.plugin.class=org.fundaciobit.plugins.validatesignature.afirmacxf.AfirmaCxfValidateSignaturePlugin / # AfirmaCxfValidateSignaturePlugin / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.applicationID=CAIBDEV.RIPEA / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.ignoreservercertificates=true / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.TransformersTemplatesPath=/opt/helium/afirma/transformers / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.endpoint=https://afirmades.caib.es:4430/afirmaws/services/DSSAfirmaVerify / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.path=/opt/helium/afirma/dgdt_proves.jks / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.type=JKS / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.password= / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.cert.alias=preprod-dgdt / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.cert.password=*****

Altres:
És necessari afegir un directori amb permisos per l'usuari de JBoss on trobi les plantilles per @firma i el magatzem de certificats amb la clau per autenticar-se a @firma. Les propietats corresponents a les rutes d'aquest directori són les següents:
app.plugins.validatesignature.afirmacxf.TransformersTemplatesPath=/opt/helium/afirma/transformers / app.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.path=/opt/helium/afirma/dgdt_proves.jks

## v3.2.106.1 Correcció callback Portasignatures
Data:
02/09/2019
Resum:
Correcció urgent del nou callback del Portasingatures en què les notificacions de documents pendents i bloquejats fallen.

Canvis realitzats en la versió 3.2.106.1:

#1329 Error en el callback del portafirmes pels estats PENDENT i BLOQUEJAT

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis
## v3.2.106.2 Correcció remitent Portasignatures
Data:
05/09/2019
Resum:
Correcció del remitent del Portasignatures. Ara apareixerà el nom de l'usuari que tramita la tasca en comptes del títol de l'expedient i com a descripció del document apareix l'expedient i el document.

Canvis realitzats en la versió 3.2.106.2:

#1330 Valor erroni pel camp remitent quan s'envia un document al Portasignatures

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis

## v3.2.106.3 Correcció DocumentAdjuntarHandler
Data:
13/09/2019
Resum:
Correcció del DocumentAduntarHandler per resoldre un problema amb la tramitació d'expedients.

Canvis realitzats en la versió 3.2.106.3:

#1332 Error en el handler DocumentAdjuntarHandler per documents definits a l'expedient

Base de dades:

Sense canvis

Propietats globals:

Sense canvis